АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _09 ноября___2021 № _1000_

г. Россошь

| Об утверждении муниципальной программы городского поселения город Россошь «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения город Россошь от 24.09.2021 г. № 844 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019 года №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 24.09.2021 г. № 273-р «Об утверждении перечня муниципальных программ».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения город Россошь «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения город Россошь от 05.02.2016 г. № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» с 01 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения город Россошь                                                                                               В.А. Кобылкин

Приложение к постановлению администрации

городского поселения город Россошь

от _09 ноября____ 2021 г. № _1000_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения город Россошь

Россошанского муниципального района Воронежской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения городского поселения город Россошь»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия, не включенные в подпрограммы | Подпрограмма 1. «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь». Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Выполнение обязательств по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийном жилом фонде. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение надежности коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения), посредством ремонта и реконструкции объектов за счет бюджетного финансирования и привлечения средств частных инвесторов. 2. Переселение граждан, проживающих в многоквартирном жилом фонде, признанного аварийным и подлежащему сносу. 3.Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда на территории городского поселения город Россошь, посредством проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей требующих ремонта. 2.Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг. 3.Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке. 4. Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Программа предполагает выполнение мероприятий на сумму 56 547,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 16 528,7 тыс. руб., областной бюджет 1 550,1 тыс. руб., местный бюджет 38 468,9 тыс. руб.: Год; Всего, тыс. руб.; Федеральный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Внебюджетные источники, тыс. руб.. 2022; 26 850,7; 16 528,7; 1 550,1; 8 771,9; 0,0. 2023; 6 198,0; 0,0; 0,0; 6 198,0; 0,0. 2024; 5 974,5; 0,0; 0,0; 5 974,5; 0,0. 2025; 5 841,5; 0,0; 0,0; 5 841,5; 0,0. 2026; 5 841,5; 0,0; 0,0; 5 841,5; 0,0. 2027; 5 841,5; 0,0; 0,0; 5 841,5; 0,0. |

Подпрограмма 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения городского поселения город Россошь»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь»

(далее – Подпрограмма 1)

| Исполнители подпрограммы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения». Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения». Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения». Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения». |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности эксплуатируемых коммунальных объектов на территории городского поселения город Россошь. |
| Задачи подпрограммы | Приведение существующих объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, посредством проведения ремонта и реконструкции. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения. 2.Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения. 3.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. 4.Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. 5.Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Подпрограмма предполагает выполнение мероприятий на сумму 18 900,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс. руб., областной бюджет 0,0 тыс. руб., местный бюджет 18 900,0 тыс. руб.: Год; Всего, тыс. руб.; Федеральный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Внебюджетные источники, тыс. руб.. 2022; 3 100,0; 0,0; 0,0; 3 100,0; 0,0. 2023; 3 400,0; 0,0; 0,0; 3 400,0; 0,0. 2024; 3 100,0; 0,0; 0,0; 3 100,0; 0,0. 2025; 3 100,0; 0,0; 0,0; 3 100,0; 0,0. 2026; 3 100,0; 0,0; 0,0; 3 100,0; 0,0. 2027; 3 100,0; 0,0; 0,0; 3 100,0; 0,0. |

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь» муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения городского поселения город Россошь»

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь»

(далее – Подпрограмма 2)

| Исполнители подпрограммы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года». Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года». Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда». Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Основное мероприятие 2.5 «Приобретение коммунальной специализированной техники». Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь». |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортными и благоприятными условиями проживания граждан в многоквартирных домах. |
| Задачи подпрограммы | 1.Предоставление жилых помещений гражданам проживающих в 5 аварийных домах, признанных таковыми до 01.01.2017 года. 2. Предоставление жилых помещений гражданам проживающих в 1 аварийном доме, признанного таковым после 01.01.2017 года. 3.Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. 4.Расширение автопарка коммунальной специализированной техники, путем приобретения дополнительных единиц техники. 5.Улучшение внешнего облика благоустроенных территорий городского поселения город Россошь. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года. 2.Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года. 3.Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. 4.Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. 5.Количество приобретенной коммунальной специализированной техники. 6.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Подпрограмма предполагает выполнение мероприятий на сумму 37 647,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 16 528,7 тыс. руб., областной бюджет 1 550,1 тыс. руб., местный бюджет 19 568,9 тыс. руб.: Год; Всего, тыс. руб.; Федеральный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Внебюджетные источники, тыс. руб.. 2022; 23 750,7; 16 528,7; 1 550,1; 5 671,9; 0,0. 2023; 2 798,0; 0,0; 0,0; 2 798,0; 0,0. 2024; 2 874,5; 0,0; 0,0; 2 874,5; 0,0. 2025; 2 741,5; 0,0; 0,0; 2 741,5; 0,0. 2026; 2 741,5; 0,0; 0,0; 2 741,5; 0,0. 2027; 2 741,5; 0,0; 0,0; 2 741,5; 0,0. |

- Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы городского поселения город Россошь «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

Приоритеты муниципальной политики в реализации Программы определены в соответствии с решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года».

В числе приоритетов определены следующие направления муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда;

- приведение муниципального жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение удовлетворенности населения городского поселения город Россошь уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, определены следующие цели в рамках реализации настоящей программы:

- Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- Выполнение обязательств по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийном жилом фонде.

- Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.

Осуществление поставленных целей требует решения следующих задач:

- Повышение надежности коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения), посредством ремонта и реконструкции объектов за счет бюджетного финансирования и привлечения средств частных инвесторов.

- Переселение граждан, проживающих в многоквартирном жилом фонде, признанного аварийным и подлежащему сносу.

- Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда на территории городского поселения город Россошь, посредством проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» и их значениях указаны в Приложении № 1 к Программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» указаны в Приложении № 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» указаны в Приложении № 3 к Программе.

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» указаны в Приложении № 4 к Программе.

.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Россошь

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» и их значениях

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  | Пункт Федерального плана статистических работ |  | Ед. измерения |  | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественными жилищно коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей требующих ремонта. |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке. |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году. |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения. |  |  |  | м |  | 5 390 | 5 390 |  | 5 390 | 5 390 |  | 5 390 |  |  | 5 390 |
| 1.1.2 |  | Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения. |  |  |  | м |  | 2 724 | 2 724 |  | 2 724 | 2 724 |  | 2 724 |  |  | 2 724 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. |  |  |  | м |  | 6 796 | 6 796 |  | 6 796 | 6 796 |  | 6 796 |  |  | 6 796 |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. |  |  |  | м |  | 704 | 1 904 |  | 1 904 | 1 904 |  | 1 904 |  |  | 1 904 |
| Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения. |  |  |  | м |  | 12 032 | 12 032 |  | 12 032 | 12 032 |  | 12 032 |  |  | 12 032 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года. |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года. |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  | кв.м. |  | 302,49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. |  |  |  | кв.м. |  | 33 | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 |  |  | 33 |
| Основное мероприятие 2.5 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Количество приобретенной коммунальной специализированной техники. |  |  |  | ед. |  | 11 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 13 |
| Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве. |  |  |  | % |  | 29 | 64 |  | 64 | 64 |  | 64 |  |  | 64 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы городского поселения город Россошь

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей требующих ремонта. | % | Показатель «Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей, требующих ремонта» рассчитывается по формуле: Дс = Сотч/ С *100% где: Дс – доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей, требующих ремонта., %. Сотч – протяженность отремонтированных сетей за отчетный период, км. С – общая протяженность сетей, требующих ремонта, км. Источник информации: органы местного самоуправления. Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей муниципального образования с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг. | % | Показатель «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг» рассчитывается по формуле: У= О1/ О * 100% где: У – уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг, %. О1 – количество поступивших обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году, шт. О – количество поступивших обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в предшествующем году, шт. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3 | Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке. | % | Показатель «Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке» рассчитывается по формуле: ДМКД= Жф1 /Жф*100% где: ДМКД – доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке, % Жф1 – расселенная площадь аварийного многоквартирного жилищного фонда, кв.м. Жф – общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке, кв.м. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 4 | Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году. | % | Показатель «Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году» рассчитывается по формуле: Д = Жм /Жп* 100% где: Дs – доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году, %. Жм – отремонтированное муниципальное жилье, кв. Жп – муниципальное жилье, запланированное в отчетном году, кв. Источник информации: органы местного самоуправления. Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей муниципального образования с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей теплоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1.2 | Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей горячего водоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей водоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей водоотведения» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей водоотведения по данным ресурсоснабжающих организаций. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения. | м | Показатель «Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей газоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года. | кв.м. | Показатель «Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически расселенной площади аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 года (по факту расселения). Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года. | кв.м. | Показатель «Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически расселенной площади аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2017 года (по факту расселения). Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. | кв.м. | Показатель «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» рассчитывается по формуле: Sразн = Sпред - Sрассел где: Sразн - разница в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, кв.м. Sразн – площадь, предоставляемая населению, взамен расселяемой, кв.м. Sрассел - расселяемая площадь жилого помещения, кв.м. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. | ед. | Показатель «Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически отремонтированным многоквартирным квартирам по видам работ (по факту проведения ремонта). Источник информации: органы местного самоуправления. Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей городского поселения город Россошь, с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.5 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Количество приобретенной коммунальной специализированной техники. | ед. | Показатель «Количество приобретенной коммунальной специальной техники» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по факту приобретенной коммунальной специализированной техники. Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей городского поселения город Россошь, с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве. | % | Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве» рассчитывается как: Д = Дтблаг /Добщ *100% где: Д - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, %. Дтблаг - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь, ед. Добщ - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, ед. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

городского поселения город Россошь «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей теплоснабжения | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выполненный ремонт и реконструкция систем теплоснабжения |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей водоснабжения | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выполненный ремонт и реконструкция систем водоснабжения |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей водоотведения | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выполненный ремонт и реконструкция систем водоотведения |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей газоснабжения | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Текущий ремонт и сетей газоснабжения |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда посредством переселения граждан |
| Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях, в целях предоставления жилых помещений при переселении граждан из аварийного фонда. |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Текущий ремонт квартир для предоставления льготным категориям граждан. | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Приведение в надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов, с улучшением его технического состояния для предоставления льготным категориям граждан. |
|  |  | Взносы за капитальный ремонт собственника многоквартирных жилых домов. |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение коммунальной специализированной техники | Приобретение коммунальной специализированной техники | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Расширение автопарка коммунальной специализированной техники, путем приобретения дополнительных единиц техники. |
| Основное мероприятие 2.6 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь | Создание условий для благоустройства дворовых территорий городского поселения город Россошь | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Улучшение внешнего облика благоустроенных территорий городского поселения город Россошь. |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Расходы бюджета городского поселения город Россошь на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского поселения город Россошь (далее – ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации (текущий год), всего |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района) | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | (второй год реализации) | (третий год реализации) | (четвертый год реализации) | (пятый год реализации) | (шестой год реализации) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь | Всего | 56 547,7 | 26 850,7 | 16 528,7 | 1 550,1 | 8 771,9 | 6 198,0 | 5 974,5 | 5 841,5 | 5 841,5 | 5 841,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 56 547,7 | 26 850,7 | 16 528,7 | 1 550,1 | 8 771,9 | 6 198,0 | 5 974,5 | 5 841,5 | 5 841,5 | 5 841,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 56 547,7 | 26 850,7 | 16 528,7 | 1 550,1 | 8 771,9 | 6 198,0 | 5 974,5 | 5 841,5 | 5 841,5 | 5 841,5 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь | Всего | 18 900,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 3 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 18 900,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 3 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 18 900,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 3 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения | Всего | 4 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 4 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 4 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт сетей теплоснабжения: пл. Октябрьская, ул. Льва Толстого, ул. Маршака | Всего | 3 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 3 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 3 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 1 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 1 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 1 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Актуализация схемы водоснабжения | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения | Всего | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Ремонт сетей водоотведения | Всего | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения | Всего | 10 200,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 10 200,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 10 200,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Техническое обслуживание катодных и проекторных электрозащитных установок | Всего | 1 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 1 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 1 800,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2 | Техническое обслуживание газового оборудования, сетей и сооружений | Всего | 8 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 8 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 8 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь | Всего | 37 647,7 | 23 750,7 | 16 528,7 | 1 550,1 | 5 671,9 | 2 798,0 | 2 874,5 | 2 741,5 | 2 741,5 | 2 741,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 37 647,7 | 23 750,7 | 16 528,7 | 1 550,1 | 5 671,9 | 2 798,0 | 2 874,5 | 2 741,5 | 2 741,5 | 2 741,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 37 647,7 | 23 750,7 | 16 528,7 | 1 550,1 | 5 671,9 | 2 798,0 | 2 874,5 | 2 741,5 | 2 741,5 | 2 741,5 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года | Всего | 18 352,4 | 18 352,4 | 16 528,7 | 1 550,1 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 18 352,4 | 18 352,4 | 16 528,7 | 1 550,1 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 18 352,4 | 18 352,4 | 16 528,7 | 1 550,1 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | Всего | 18 352,4 | 18 352,4 | 16 528,7 | 1 550,1 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 18 352,4 | 18 352,4 | 16 528,7 | 1 550,1 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 18 352,4 | 18 352,4 | 16 528,7 | 1 550,1 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года. | Всего | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | Всего | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Софинансированиие разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда | Всего | 2 178,5 | 1 978,5 | 0,0 | 0,0 | 1 978,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 2 178,5 | 1 978,5 | 0,0 | 0,0 | 1 978,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2 178,5 | 1 978,5 | 0,0 | 0,0 | 1 978,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 2 178,5 | 1 978,5 | 0,0 | 0,0 | 1 978,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 2 178,5 | 1 978,5 | 0,0 | 0,0 | 1 978,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2 178,5 | 1 978,5 | 0,0 | 0,0 | 1 978,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 13 896,0 | 2 265,0 | 0,0 | 0,0 | 2 265,0 | 2 265,0 | 2 341,5 | 2 341,5 | 2 341,5 | 2 341,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 13 896,0 | 2 265,0 | 0,0 | 0,0 | 2 265,0 | 2 265,0 | 2 341,5 | 2 341,5 | 2 341,5 | 2 341,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 13 896,0 | 2 265,0 | 0,0 | 0,0 | 2 265,0 | 2 265,0 | 2 341,5 | 2 341,5 | 2 341,5 | 2 341,5 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1 | Текущий ремонт квартир для предоставления льготным категориям граждан | Всего | 9 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 9 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 9 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.2 | Взносы за капитальный ремонт собственника многоквартирных жилых домов | Всего | 4 896,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 765,0 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 841,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 4 896,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 765,0 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 841,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 4 896,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 765,0 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 841,5 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение коммунальной специализированной техники | Всего | 754,8 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 754,8 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 754,8 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. | Приобретение коммунальной специализированной техники | Всего | 754,8 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 754,8 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 754,8 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь | Всего | 2 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 2 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.1 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения г. Россошь | Всего | 2 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: администрация г.п.г. Россошь | 2 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе ответственный исполнитель: МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |