

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 10 ноября 2021 г. №\_1013\_ |

г. Россошь

**Об утверждении муниципальной программы**

**городского поселения город Россошь «Развитие транспортной системы»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения город Россошь от 24.09.2021 г. № 844 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019 года №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 24.09.2021 г. № 273-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения город Россошь «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения город Россошь от 11.03.2016 г. № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения город Россошь В.А. Кобылкин

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации городского поселения город Россошьот 10 ноября 2021 г. №\_\_1013\_\_ 1. **Паспорт муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы»**
 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского поселения город Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС»  |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия  | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Россошь».Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения». |
| Цель муниципальной программы | Реализация мер по совершенствованию организации и безопасности дорожного движения, внедрению новых форм и технических средств на автомобильных дорогах общего пользования городского поселения город Россошь |
| Задачи муниципальной программы | Решение приоритетных задач развития транспортной системы и реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, которые способствуют снижению количеству ДТП на территории городского поселения город Россошь |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2022-2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы 346 229,2 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | Всего (тыс. руб.) | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| **Всего** | **346 229,2** |  |  | **346 229,2** |  |
| 2022 | 57 516,2 | **-** | - | 57 516,2 | **-** |
| 2023 | 57 742,6 | **-** | - | 57 742,6 | **-** |
| 2024 | 57 742,6 | **-** | - | 57 742,6 | **-** |
| 2025 | 57 742,6 | - | - | 57 742,6 | **-** |
| 2026 | 57 742,6 | - | - | 57 742,6 | **-** |
| 2027 | 57 742,6 | - | - | 57 742,6 | **-** |

 |

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Россошь»

(далее - Подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | МБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание автомобильных дорог |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры города |
| Задачи подпрограммы | Приведение улично – дорожной сети в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированных с привлечением средств областного бюджета, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения., %.2.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, убираемых механизированным способом, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования муниципальной программы 322510,0 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | Всего (тыс. руб.) | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| **Всего** | **322 510,0** | **-** | **-** | **322 510,0** | **-** |
| 2022 | 53 693,5 | **-** | - | 53 693,5 | **-** |
| 2023 | 53 763,3 | **-** | - | 53 763,3 | **-** |
| 2024 | 53 763,3 | **-** | - | 53 763,3 | **-** |
| 2025 | 53 763,3 | - | - | 53 763,3 | **-** |
| 2026 | 53 763,3 | - | - | 53 763,3 | **-** |
| 2027 | 53 763,3 | - | - | 53 763,3 | **-** |

 |

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

(далее - Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Развитие улично-дорожной сети |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи подпрограммы | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, повышение общего уровня благоустройства города |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Доля автобусных остановок на территории городского поселения город Россошь соответствующих требованиям действующего законодательства от общего количества автобусных остановок на территории г.Россошь, %.2. Доля замененных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) от общего количества не соответствующих нормативным требованиям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования муниципальной программы 23 719,2 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | Всего (тыс. руб.) | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| **Всего** | **23 719,2** | **-** | **-** | **23 719,2** |  |
| 2022 | 3 822,7 | **-** | - | 3 822,7 | **-** |
| 2023 | 3 979,3 | **-** | - | 3 979,3 | **-** |
| 2024 |  3 979,3 | **-** | - |  3 979,3 | **-** |
| 2025 | 3 979,3 | - | - | 3 979,3 | **-** |
| 2026 | 3 979,3 | - | - | 3 979,3 | **-** |
| 2027 | 3 979,3 | - | - | 3 979,3 | **-** |

 |

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Основным приоритетом программы является системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий. Что позволит сконцентрировать ресурсы на решение приоритетных задач развития транспортной системы и реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, которые способствуют созданию благоприятных условий на территории городского поселения город Россошь.

Исходя из основных приоритетов сформулированы цели муниципальной программы. Программой предусматривается реализация мер по совершенствованию организации дорожного движения, внедрению новых форм и технических средств регулирования транспортных потоков, профилактика и предупреждение административных правонарушений в сфере транспорта.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1. Приведение улично – дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надёжности.

2. Реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, повышение общего уровня благоустройства города.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения указаны в Приложении 1 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы указана в Приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы указаны в Приложении 3 к Программе.

 Расходы бюджета городского поселения город Россошь на реализацию муниципальной программы указаны в приложении 4 к Программе.

«Приложение №1

к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие транспортной системы" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы [<1>](#P782) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |   |  % | 57,4 | 57,2 | 57  | 56,8  | 56,7  | 56,5  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Россошь» |
| 1.1  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированных с привлечением средств областного бюджета, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения. |   | %  | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| Основное мероприятие 1.1 « Ремонт и содержание автомобильных дорог» |
|  1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, убираемых механизированным способом, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Доля автобусных остановок на территории городского поселения город Россошь соответствующих требованиям действующего законодательства от общего количества автобусных остановок на территории г.Россошь  |   | % | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие улично-дорожной сети» |
| 2.1.1 | Доля замененных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) от общего количества не соответствующих нормативным требованиям  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 «Приложение №2

 к муниципальной программе

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  [Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)](file:///C%3A%5CUsers%5C403%5CDesktop%5C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2020.09.20.xlsx#'Приложение 2 к '!P942)  | Единицы измерения |  [Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)](file:///C%3A%5CUsers%5C403%5CDesktop%5C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2020.09.20.xlsx#'Приложение 2 к '!P943)  | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Пн | 25 марта года следующего за отчетным | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Дн = ------------------- \* 100%, где |
| Побщ |
| Дн - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| Пн - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км. |
| Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Россошь» |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированных с привлечением средств областного бюджета, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения. | % | ПнДоб = ------------------- \* 100%, гдеПобщДоб - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированных с привлечением средств областного бюджета, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения., %Поб - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием с привлечением средств областного бюджетаПобщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.  | 25 марта года следующего за отчетным | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог» |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, убираемых механизированным способом, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | Пн | 25 марта года следующего за отчетным | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Дн = ------------------- \* 100%, где |
| Побщ |
| Дн - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, убираемых механизированным способом, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, % |
| Пн - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, убираемых механизированным способом, км. |
| Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км. |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Доля автобусных остановок на территории городского поселения город Россошь соответствующих требованиям действующего законодательства от общего количества автобусных остановок на территории г.Россошь. | % | ПнДоб = ------------------- \* 100%, гдеПобщДоб - Доля автобусных остановок на территории городского поселения город Россошь соответствующих требованиям действующего законодательства от общего количества автобусных остановок на территории г.Россошь, %Пн – Количество автобусных остановок соответствующих требованиям действующего законодательства. шт. Побщ – Общее количество автобусных остановок, шт. | 25 марта года следующего за отчетным | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие улично-дорожной сети» |
| 2.1.1 | Доля замененных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) от общего количества не соответствующих нормативным требованиям | % | ПнДоб = ------------------- \* 100%, гдеПобщДоб - Доля замененных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) от общего количества не соответствующих нормативным требованиям, % | 25 марта года следующего за отчетным  | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" |
| Пн – Количество замененных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков), шт. Побщ – Общее количество технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) не соответствующих нормативным требованиям шт.  |

 «Приложение № 3

 к муниципальной программе

**Перечень**

**основных подпрограмм и мероприятий,**

**реализуемых в рамках муниципальной программы городского поселения город Россошь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель |  Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Россошь» |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог  | Приведение улично - дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надёжности. | 2022-2027 год | МБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | Своевременное и целесообразное развитие транспортной инфраструктуры города |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие улично-дорожной сети | Повышение безопасности дорожного движения, повышение общего уровня благоустройства города. | 2022-2027 год | МБУ г.п.г.Россошь "Городское благоустройство" | Развитие транспортной инфраструктуры города |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  «Приложение 4 к муниципальной программе Расходы бюджета городского поселения город Россошь на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского поселения город Россошь (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. \* |  |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| Первый год реализации (текущий год), всего  | 2023(второй год реализации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района | в том числе по источникам: |
| Феде-раль- ный -бюджет | Област ной бюджет | Местный бюджет |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы | Всего | **346 229,2** | **57 516,2** | **0,0** | **0,0** | **57 516,2** | **57 742,6** | **57 742,6** | **57 742,6** | **57 742,6** | **57 742,6** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 346 229,2 | 57 516,2 | 0,0 | 0,0 | 57 516,2 | 57 742,6 | 57 742,6 | 57 742,6 | 57 742,6 | 57 742,6 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 346 229,2 | 57 516,2 | 0,0 | 0,0 | 57 516,2 | 57 742,6 | 57 742,6 | 57 742,6 | 57 742,6 | 57 742,6 |
| ПОДПРОГРАМ- МА 1 | Развитие дорожного хозяйства городского поселения город Россошь | Всего | **322 510,0** | **53 693,5** | **0,0** | **0,0** | **53 693,5** | **53 763,3** | **53 763,3** | **53 763,3** | **53 763,3** | **53 763,3** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 322 510,0 | 53 693,5 | 0,0 | 0,0 | 53 693,5 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 322 510,0 | 53 693,5 | 0,0 | 0,0 | 53 693,5 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 |
| Основное мероприятие 1.1 |  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | **322 510,0** | **53 693,5** | **0,0** | **0,0** | **53 693,5** | **53 763,3** | **53 763,3** | **53 763,3** | **53 763,3** | **53 763,3** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 322 510,0 | 53 693,5 | 0,0 | 0,0 | 53 693,5 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 322 510,0 | 53 693,5 | 0,0 | 0,0 | 53 693,5 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 | 53 763,3 |
| Мероприятие 1.1.1 | Субсидии на содержание дорожной инфраструктуры | Всего | **282 376,2** | **47 601,2** | **0,0** | **0,0** | **47 601,2** | **46 955,0** | **46 955,0** | **46 955,0** | **46 955,0** | **46 955,0** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 282 376,2 | 47 601,2 | 0,0 | 0,0 | 47 601,2 | 46 955,0 | 46 955,0 | 46 955,0 | 46 955,0 | 46 955,0 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 282 376,2 | 47 601,2 | 0,0 | 0,0 | 47 601,2 | 46 955,0 | 46 955,0 | 46 955,0 | 46 955,0 | 46 955,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Субсидии на ремонт дорог | Всего | **36 433,8** | **4 892,3** | **0,0** | **0,0** | **4 892,3** | **6 308,3** | **6 308,3** | **6 308,3** | **6 308,3** | **6 308,3** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 36 433,8 | 4 892,3 | 0,0 | 0,0 | 4 892,3 | 6 308,3 | 6 308,3 | 6 308,3 | 6 308,3 | 6 308,3 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 36 433,8 | 4 892,3 | 0,0 | 0,0 | 4 892,3 | 6 308,3 | 6 308,3 | 6 308,3 | 6 308,3 | 6 308,3 |
| Мероприятие 1.1.3 | Строительный контроль по ремонту дорог | Всего | **3 700,0** | **1 200,0** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 3 700,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройств" | 3 700,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ПОДПРОГРАМ-МА 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | **23 719,2** | **3 822,7** | **0,0** | **0,0** | **3 822,7** | **3 979,3** | **3 979,3** | **3 979,3** | **3 979,3** | **3 979,3** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 23 719,2 | 3 822,7 | 0,0 | 0,0 | 3 822,7 | 3 979,3 | 3 979,3 |  3 979,3 |  3 979,3 | 3 979,3 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 23 719,2 | 3 822,7 | 0,0 | 0,0 | 3 822,7 | 3 979,3 | 3 979,3 |  3 979,3 |  3 979,3 | 3 979,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие улично-дорожной сети | Всего | **2 3719,2** | **3 822,7** | **0,0** | **0,0** | **3 822,7** | **3 979,3** | **3 979,3** | **3 979,3** |  **3 979,3** | **3 979,3** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 23719,2 | 3822,7 | 0,0 | 0,0 | 3822,7 | 3979,3 | 3979,3 | 3979,3 | 3979,3 | 3979,3 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 23 719,2 | 3822,7 | 0,0 | 0,0 | 3822,7 | 3979,3 | 3979,3 | 3979,3 | 3979,3 | 3979,3 |
| Мероприятие 2.1.1 | Субсидии на содержание и обслуживание объектов и элементов регулирования безопасности дорожного движения | Всего | **21 619,2** | **2 322,7** | **0,0** | **0,0** | **2 322,7** | **3379,3** | **3979,3** | **3979,3** | **3979,3** | **3979,3** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 21 619,2 | 2 322,7 | 0,0 | 0,0 | 2 322,7 | 3 379,3 | 3 979,3 | 3 979,3 | 3 979,3 | 3 979,3 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 21 619,2 | 2 322,7 | 0,0 | 0,0 | 2 322,7 | 3 379,3 | 3 979,3 | 3 979,3 | 3 979,3 | 3979,3 |
| Мероприятие 2.1.2 | Устройство остановок и автобусных павильонов | Всего | **600,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Устройство искусственных неровностей | Всего | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустройство" | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4 | Разработка проектной документации по изменению маршрутной сети г.Россошь | Всего | **1 200,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по ГРБС:Администрация городского поселения город Россошь | 1 200,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| ИсполнительМБУ г.п.г. Россошь "Городское благоустрой -ство" | 1 200,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |