|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ**  **РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 28 февраля 2020 г. № 114  г. Россошь  **О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 09.03.2016 г. № 267 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»**  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019 г. №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 10.01.2020 г. № 10-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1. Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 09.03.2016 г. № 267 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» (в ред. от 11.03.2019 г. №212, от 19.12.2019 г. №1452) изменения, утвердив муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  Глава администрации  городского поселения город Россошь В.А. Кобылкин  Приложение к постановлению администрации  городского поселения город Россошь  от 28 февраля 2020 г. № 114  **1. Паспорт муниципальной программы**  **ПАСПОРТ муниципальной программы городского поселения город Россошь  Россошанского муниципального района Воронежской области** **«Энергоэффективность и развитие энергетики»** | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Н.И. Болотина) |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Повышение энергетической эффективности экономики городского поселения город Россошь».  Основное мероприятие 1.1 «Уличное освещение».  Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».  Основное мероприятие 2.1 «Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения в городском поселении город Россошь»;  Основное мероприятие 2.2 « Обслуживание пунктов питания сетей наружного освещения». |
| Цель муниципальной программы | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в городском поселении город Россошь. |
| Задачи муниципальной программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи:  1.Снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и уровня потерь в сетях; 2.Развитие сетей наружного освещения города при минимальном росте энергопотребления;  3. Внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;  4. Снижение финансовой нагрузки на бюджет города Россошь за счет сокращения расходов на энергоресурсы, снижение платежей потребителей, в том числе бюджетныхорганизаций за энергетические ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании, оснащенных общедомовыми приборами учета, %.;  2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, %;  3. Доля потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, %;  4. Доля функционирующих пунктов питания сетей наружного освещения, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2016-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 217 297,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 43 736,1 тыс. руб., местный бюджет 173 561,6 тыс. руб. по годам составляет (тыс.руб.):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 2016 | 20 553,9 | 0,0 | 2 154,0 | 18 399,9 | 0,0 | | 2017 | 22 510,8 | 0,0 | 2 000,0 | 20510,8 | 0,0 | | 2018 | 32 560,7 | 0,0 | 5 960,9 | 26 599,8 | 0,0 | | 2019 | 37 762,5 | 0,0 | 8 763,1 | 28 999,4 | 0,0 | | 2020 | 35 320,9 | 0,0 | 8 359,7 | 26 961,2 | 0,0 | | 2021 | 35 205,5 | 0,0 | 8 291,7 | 26 913,8 | 0,0 | | 2022 | 33 383,4 | 0,0 | 8 206,7 | 25 176,7 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение положительного социально-экономического эффекта, выраженного в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, повышения уровня комфортности проживания населения, снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также создание комфортных условий проживания в городе с обеспечением безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов.  По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году будут достигнуты следующие показатели:  1. Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании, оснащенных общедомовыми приборами учета составит 100 %;  2.Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, 100 %;  3. Доля потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, 16,79 %;  4. Доля функционирующих пунктов питания сетей наружного освещения, 100 %. |

#### 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализуемые на территории городского поселения город Россошь мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на сокращение расхода электроэнергии, не обеспечивают системного и комплексного решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Для улучшения показателей эффективности использования энергетических ресурсов, без которого невозможно повышение конкурентоспособности экономики города и уровня жизни ее населения, необходимо последовательное осуществление комплекса мер в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени.

Реализация мероприятий программы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики города.

Общий вклад программы в экономическое развитие города заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

#### 3.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

#### описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы:«Энергоэффективность и развитие энергетики» является: развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в городском поселении город Россошь.

Реализация муниципальной программы позволит решить следующие задачи:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня потерь в сетях;

-снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-оптимизацияуровня загрузки производственных мощностей;

- развитие сетей наружного освещения города при минимальном росте энергопотребления;

- обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света;

- внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;

- применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет города Россошь за счет сокращения расходов на энергоресурсы;

- снижение платежей потребителей, в том числе бюджетныхорганизации за энергетические ресурсы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

3.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Конечным результатом реализации муниципальной программы является достижение положительного социально-экономического эффекта, выраженного в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, повышения уровня комфортности проживания населения, снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также создание комфортных условий проживания в городе с обеспечением безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов.

По итогам реализации муниципальной программы к 2022 году будут достигнуты следующие показатели:

1. Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании, оснащенных общедомовыми приборами учета составит 100 %;

2.Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года составит 100 %;

3. Доля потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии составит 16,79 %.

4. Доля функционирующих пунктов питания сетей наружного освещения составит 100 %.

3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2016 г. по 2022 г.

#### 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного и областного бюджетов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области. Расходы областного бюджета и бюджета городского поселения город Россошь, а также финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы приведены в приложениях №2, №3, №4.

Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации и объемов их финансирования, в соответствии с решениями Совета народных депутатов городского поселения город Россошь.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Анализ рисков реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения город Россошь путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

К рискам реализации программы, следует отнести:

- организационно-правовые риски, связанные с несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

- финансовые риски, то есть финансирование программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;

- непредвиденные риски, в том числе рост уровня инфляции, изменения федерального законодательства.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы:

- детальное планирование, оперативный мониторинг, а также своевременная актуализация хода реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов;

- мониторинг текущих федеральных тенденций в сфере энергоэффективности с последующей, при необходимости, актуализацией плана реализации программы.

#### 6. Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. «Повышение энергетической эффективности экономики городского поселения город Россошь» - в рамках подпрограммы предусматривается основное мероприятие «Уличное освещение», включающее в себя мероприятия по экономии электроэнергии на территории городского поселения город Россошь.

2. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» - в рамках подпрограммы предусматривается два основных мероприятия:

1. «Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения в городском поселении город Россошь» включает в себя мероприятия по текущему ремонту сетей электроснабжения и линий наружного освещения.

2. «Обслуживание пунктов питания сетей наружного освещения» включает в себя финансовое обеспечение муниципального задания (субсидия БУ).

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" и их значениях | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование показателя (индикатора)** | | **Ед. измерения** | **Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы** | | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности экономики городского поселения город Россошь» | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании, оснащенных общедомовыми приборами учета. | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года. | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения в городском поселении город Россошь» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Доля потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии. | | | % | 17,39 | 17,29 | 17,19 | 17,09 | 16,99 | 16,89 | 16,79 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обслуживание пунктов питания сетей наружного освещения | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля функционирующих пунктов питания сетей наружного освещения. | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Статус** | **Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Энергоэффективность и развитие энергетики** | **всего, в том числе:** | **217297,7** | **20553,9** | **22510,8** | **32560,7** | **37762,5** | **35320,9** | **35205,5** | **33383,4** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | 43736,1 | 2 154,0 | 2 000,0 | 5960,9 | 8763,1 | 8359,7 | 8291,7 | 8206,7 |
| **местный бюджет** | 173561,6 | 18399,9 | 20510,8 | 26599,8 | 28999,4 | 26961,2 | 26913,8 | 25176,7 |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Повышение энергетической эффективности экономики городского поселения город Россошь | **всего, в том числе:** | **153575,1** | **9 003,8** | **9 189,2** | **23 760,9** | **28763,1** | **28359,7** | **28291,7** | **26206,7** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | 43736,1 | 2 154,0 | 2 000,0 | 5960,9 | 8763,1 | 8359,7 | 8291,7 | 8206,7 |
| местный бюджет | 109839,0 | 6849,8 | 7189,2 | 17800,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 18000,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | **всего, в том числе:** | **63722,6** | **11 550,1** | **13 321,6** | **8 799,8** | **8999,4** | **6961,2** | **6913,8** | **7176,7** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 63722,6 | 11550,1 | 13321,6 | 8799,8 | 8999,4 | 6961,2 | 6913,8 | 7176,7 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Повышение энергетической эффективности экономики городского поселения город Россошь" муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Повышение энергетической эффективности экономики городского поселения город Россошь** | **всего, в том числе:** | **153575,1** | **9003,8** | **9189,2** | **23760,9** | **28763,1** | **28359,7** | **28291,7** | **26206,7** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | 43736,1 | 2154,0 | 2 000,0 | 5960,9 | 8763,1 | 8359,7 | 8291,7 | 8206,7 |
| **местный бюджет** | 109839,0 | 6849,8 | 7189,2 | 17800,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 18000,0 |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное  мероприятие 1.1** | **Уличное освещение** | **всего, в том числе:** | **153575,1** | **9003,8** | **9189,2** | **23760,9** | **28763,1** | **28359,7** | **28291,7** | **26 206,7** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | 43736,1 | 2154,0 | 2 000,0 | 5960,9 | 8763,1 | 8359,7 | 8291,7 | 8206,7 |
| местный бюджет | 109839,0 | 6849,8 | 7189,2 | 17800,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 18000,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 1.1.1. | Поставка электроэнергии для нужд уличного освещения в г.п.г. Россошь | **всего, в том числе:** | **153575,1** | **9003,8** | **9189,2** | **23760,9** | **28763,1** | **28359,7** | **28291,7** | **26206,7** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | 43736,1 | 2 154,0 | 2 000,0 | 5960,9 | 8763,1 | 8359,7 | 8291,7 | 8206,7 |
| местный бюджет | 109839,0 | 6 849,8 | 7 189,2 | 17 800,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 18000,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Статус** | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** |  | | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | | | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | **всего, в том числе:** | **63722,6** | **11 550,1** | **13321,6** | **8799,8** | **8999,4** | **6961,2** | **6913,8** | **7176,7** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | 63722,6 | 11550,1 | 13321,6 | 8799,8 | 8999,4 | 6961,2 | 6913,8 | 7176,7 |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **в том числе** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное  мероприятие 2.1** | | | **Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения в городском поселении город Россошь** | **всего, в том числе:** | **18452,7** | **6 950,1** | **6 461,6** | **2 115,2** | **2625,8** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18452,7 | 6 950,1 | 6 461,6 | 2 115,2 | 2625,8 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.1. | | | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ  пл. Октябрьская | **всего, в том числе:** | **73,8** | **73,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 73,8 | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.2. | | | Получение технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения  ул. Заводская, 45Б | **всего, в том числе:** | **12,1** | **0,0** | **12,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.3. | | | Разработка ПСД по наружному освещению и электроснабжению по ул. Пролетарская, 61а, пл. Октябрьская, 217 | **всего, в том числе:** | **53,3** | **0,0** | **53,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 53,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.4. | | | Проектные работы по строительству ВЛ-10 кВ, двух КТП-250 кВА и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Большевик | **всего, в том числе:** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 30,8 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.5. | | | Проектные работы по строительству ВЛ-10 кВ по ул. Пятилетки и КТП-250 кВА по ул. М. Горького и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пятилетки | **всего, в том числе:** | **33,7** | **33,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 33,7 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.6. | | | Технологическое присоединение энерго принимающего устройства по ул. Володарского, пер. Коммунаров | **всего, в том числе:** | **1,1** | **1,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.7. | | | Технологическое присоединение энергопринимающего устройства склада 2 проезд ул. Чкалова, 140а | **всего, в том числе:** | **844,6** | **844,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 844,6 | 844,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.8. | | | Проектные работы по реконструкции уличных электрических сетей ул. Чкалова и пер. Пшеничный | **всего, в том числе:** | **12,0** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.9. | | | Работы по устройству сетей уличного освещения и устройство ВЛ-0,4 кВ пер. Пшеничный | **всего, в том числе:** | **875,7** | **875,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 875,7 | 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.10. | | | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, опор СВ-95-3 по ул. Козарцова | **всего, в том числе:** | **174,5** | **174,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 174,5 | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.11. | | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств пр. Труда, 1ж, пр. Труда, 1ж (парк Юбилейный), пр. Труда, 1ж (здание общественного туалета), пр. Труда, 1ж (танцплощадка), ул. Л. Чайкиной, пер. Крылова | **всего, в том числе:** | **25,7** | **25,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 25,7 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.12. | | | Устройство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, 2 КТП-250-10/0,4 кВ ул. Большевик | **всего, в том числе:** | **1708,6** | **1 708,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1708,6 | 1 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.13. | | | Устройство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП-250-10/0,4 кВ ул. М.Горького | **всего, в том числе:** | **2 518,0** | **2 518,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2518,0 | 2 518,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.14. | | | Работы по текущему ремонту ЛЭП-0,4 кВ  ул. 9 Января, 41, 43 | **всего, в том числе:** | **363,8** | **363,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 363,8 | 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.15. | | | Работы по устройству сетей уличного освещения  ул. Пятилетки, ул. Розы Люксембург | **всего, в том числе:** | **287,8** | **287,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 287,8 | 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.16. | | | Строительный контроль по устройству сетей наружного освещения и электроснабжения  пл. Октябрьская, 217 | **всего, в том числе:** | **20,4** | **0,0** | **20,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.17. | | | Текущий ремонт кабельной линии (установка доп. Участка эстакады) от ПС Азотная, ул. Химзаводская, 2 | **всего, в том числе:** | **579,9** | **0,0** | **99,9** | **480,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 579,9 | 0,0 | 99,9 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.18. | | | Текущий ремонт сетей электроснабжения КЛ-10 кВ от фидеров № 5, № 8  ул. Розы Люксембург | **всего, в том числе:** | **99,7** | **0,0** | **0,0** | **99,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.19. | | | Текущий ремонт сетей электроснабжения 0,4 кВ  по ул. Лермонтова от ТП-124, по ул. Матросова,  ул. Крупской,  ул. Щорса от ТП-13 | **всего, в том числе:** | **1494,2** | **0,0** | **0,0** | **1494,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1494,2 | 0,0 | 0,0 | 1494,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.20. | | | Проектно-изыскательные работы: благоустройство общественной территории наружного освещения и электроснабжения сквера по ул. Дзержинского, 66Б | **всего, в том числе:** | **25,9** | **0,0** | **0,0** | **25,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.21. | | | Изготовление ПСД на наружное освещение сквера по ул. Маршака | **всего, в том числе:** | **12,9** | **0,0** | **0,0** | **12,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.22. | | | Получение технических условий присоединения к сетям инженерно технического обеспечения | **всего, в том числе:** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.23. | | | Устройство ВЛ-10 кВ от фидера №7 ПТФ для электроснабжения земельных участков по адресу: г. Россошь, ул. Грибоедова, ул. С. Сребрянского, ул. Пугачева | **всего, в том числе:** | **1499,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1499,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.24. | | | Устройство ВЛ-6 кВ от фидера №8 и ТП №259 для электроснабжения земельных участков по адресу: г. Россошь, ул. Речная | **всего, в том числе:** | **1119,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1119,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.25. | | | Устройство сетей наружного электроснабжения  пл. Октябрьская, 217 | **всего, в том числе:** | **979,6** | **0,0** | **979,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 979,6 | 0,0 | 979,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.26. | | | Текущий ремонт линий наружного освещения  ул. Некрасова | **всего, в том числе:** | **142,6** | **0,0** | **142,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 142,6 | 0,0 | 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.27. | | | Текущий ремонт сетей электроснабжения 0,4 кВ  ул. Деповская, ул. Рябцева,  ул. 180 Стрелковой Дивизии,  ул. Некрасова, ул. Алексеева,  ул. 9 Января, 33 | **всего, в том числе:** | **3 363,0** | **0,0** | **3 363,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 3363,0 | 0,0 | 3363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.28. | | | Текущий ремонт ВЛ-35 кВ «Химстрой» | **всего, в том числе:** | **941,8** | **0,0** | **941,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 941,8 | 0,0 | 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.29. | | | Текущий ремонт сетей электроснабжения 6 кВ  ул. Красная | **всего, в том числе:** | **399,3** | **0,0** | **399,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 399,3 | 0,0 | 399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.30. | | | Текущий ремонт сетей электроснабжения с заменой кабельных лотков КТП 162 от ПС «Азотная»  ул. Химзаводская, 2 | **всего, в том числе:** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.31. | | | Текущий ремонт силовой сети с заменой коробов для прокладки кабеля КТП-6/0,4 кВ от ПС «Азотная» ул. Химзаводская, 2 | **всего, в том числе:** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.32. | | | Текущий ремонт кабеля линии 6 кВ биологических очистных сооружений от ПС «Азотная» ул. Химзаводская, 2 | **всего, в том числе:** | **87,5** | **0,0** | **87,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 87,5 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.33. | | | Текущий ремонт наружной сети электроснабжения КТП 162 ПС «Азотная» ул. Химзаводская, 2 | **всего, в том числе:** | **82,0** | **0,0** | **82,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.34. | | | Текущий ремонт электроснабжения КТР-6/0,4 кВ, ПС «Азотная» ул. Химзаводская, 2 | **всего, в том числе:** | **79,5** | **0,0** | **79,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 79,5 | 0,0 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.35. | | | Техническое присоединение устройств ВРУ-0,4 кВ (территория защитных лесных насаждений) | **всего, в том числе:** | **0,6** | **0,0** | **0,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.36. | | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (хозяйственный блок) по адресу: г. Россошь, ул. Достоевского, 55к/2 | **всего, в том числе:** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.37. | | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (освещение) по адресу: г. Россошь, ул. Достоевского, 55к/2 | **всего, в том числе:** | **1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.38. | | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения уличного освещения от ТП-4, расположенного по адресу: г. Россошь, пл. Октябрьская | **всего, в том числе:** | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.39. | | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения уличного освещения от ТП-52, расположенного по адресу: г. Россошь, ул. Л. Толстого, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2 | **всего, в том числе:** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Мероприятие 2.1.40 | | | Мероприятия по организации уличного освещения | **всего, в том числе:** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местный бюджет | **300,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **300,0** | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Основное  мероприятие 2.2** | | | **Обслуживание пунктов питания сетей наружного освещения** | **всего, в том числе:** | **45 569,9** | **4 600,0** | **6 860,0** | **6 684,6** | **6373,6** | **6961,2** | **6913,8** | **7176,7** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| местный бюджет | 45 569,9 | 4 600,0 | 6 860,0 | 6 684,6 | 6 373,6 | 6961,2 | 6913,8 | 7176,7 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Мероприятие 2.2.1. | | | Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания | **всего, в том числе:** | **45 569,9** | **4 600,0** | **6 860,0** | **6 684,6** | **6373,6** | **6961,2** | **6913,8** | **7176,7** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| местный бюджет | 45 569,9 | 4 600,0 | 6 860,0 | 6 684,6 | 6373,6 | 6961,2 | 6913,8 | 7176,7 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |