АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2020 г. № 116

г. Россошь

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 05.02.2016г. № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019 г. № 1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 10.01.2020 г. № 10-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 05.02.2016г. № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» (в ред. от 11.03.2019 г. № 211, от 11.04.2019 г. № 365, от 12.12.2019 г. № 1405) изменения, утвердив муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения город Россошь 	                                  	           	                В.А. Кобылкин

| Приложение к приложению администрации городского поселения город Россошь от 28 февраля 2020 г. № 116 1. Паспорт муниципальной программы ПАСПОРТ муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Н.И. Болотина) |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь». Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения»; Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем горячего водоснабжения»; Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения»; Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения»; Основное мероприятие 1.5 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения». Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь». Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года»; Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь»; Основное мероприятие 2.3 «Приобретение коммунальной специализированной техники»; Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; Основное мероприятие 2.5 «Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»; Основное мероприятие 2.6 «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда» |
| Цель муниципальной программы | Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций (теплоснабжение). 2.Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и водоотведения. 3.Повышение качества и надежности горячего водоснабжения 4.Эффективное управление многоквартирными домами. 5.Расселение аварийного жилищного фонда. 6.Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности. 7.Повышение качества обслуживания дорожной инфраструктуры городского поселения. 8.Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения комфортности и энергоэффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м. - Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения, м. - Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м. - Протяженность построенных сетей водоснабжения, м. - Протяженность отремонтированных сетей водоотведения, м. - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, %. - Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. - Количество приобретенной коммунальной специальной техники, ед.. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2016-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Программа предполагает выполнение мероприятий на сумму 146 366,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет 13 058,6 тыс. руб., местный бюджет 133 307,9 тыс. руб.: Год; Всего (тыс. руб.); Федеральный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Внебюджетные источники, тыс. руб.. 2016; 40 245,4; 0,0; 3 814,7; 36 430,7; 0,0. 2017; 31 916,2; 0,0; 0,0; 31 916,2; 0,0. 2018; 22 578,2; 0,0; 0,0; 22 578,2; 0,0. 2019; 30 776,7; 0,0; 9 243,9; 21 532,8; 0,0. 2020; 6 950,0; 0,0; 0,0; 6 950,0; 0,0. 2021; 6 950,0; 0,0; 0,0; 6 950,0; 0,0. 2022; 6 950,0; 0,0; 0,0; 6 950,0; 0,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы, является выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году будут достигнуты следующие показатели: 1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения составит 5 390 м. 2. Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения составит 2 724 м. 3.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения составит 6 796 м. 4. Протяженность построенных сетей водоснабжения составит 3 220 м. 5. Протяженность отремонтированных сетей водоотведения составит 1 704 м. 6. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь составит 29%. 7. Количество приобретенной коммунальной специализированной техники составит 11 ед. 8. Количество отремонтированных многоквартирных домов составит 55 ед. |

- 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилого фонда за счёт принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Россошь можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций теплоэнергетического комплекса возникает ряд существенных проблем. Наиболее уязвимым звеном в системе теплоснабжения городского поселения город Россошь является высокая степень износа магистральных тепловых сетей.

Настоящей Программой предлагается проведение модернизации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с заменой эксплуатируемых в настоящее время труб на современные трубы с ППУ теплоизоляцией, мероприятия по переводу на индивидуальное отопление многоквартирных домов.

Состояние систем инженерной  инфраструктуры газоснабжения городского поселения город Россошь можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности ресурсоснабжающих организаций возникает ряд существенных проблем.

Программой предлагается проведение модернизации газопроводных  сетей через их реконструкцию и  новое строительство. В целях повышения надёжности  газоснабжения  необходимо решение задачи по замене технически устаревшего оборудования, увеличению пропускной способности  сетей газоснабжения.

Состояние систем коммунальной инфраструктуры водоотведения городского поселения город Россошь можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности ресурсоснабжающих организаций возникает ряд существенных проблем. Наиболее уязвимым звеном в системе водоотведения города Россоши является высокая степень износа магистральных канализационных сетей. Большой коэффициент энергоемкости водоотведения требует оптимизации работы канализационно-насосных станций.

На основании оценки состояния системы водоотведения к основным мероприятиям развития этой системы программой отнесена модернизация канализационных сетей с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Состояние систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения городского поселения город Россошь можно оценить как удовлетворительное. За последние годы в системе водоснабжения городского поселения город Россошь возникло ряд проблем. Самой большой из них является высокий процент износа водопроводных сетей. Потери воды на отдельных участках составляют более 30%.

Настоящая Программа  предусматривает основными мероприятиями в свете дальнейшего развития системы водоснабжения модернизацию существующих сетей и водоводов с заменой материала труб на полиэтиленовые изделия. Замена водопроводов требует модернизации запорной арматуры с установкой предохранительных клапанов.

Основная цель проводимых реформ жилищно-коммунальных хозяйства – создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства дворовых территорий. Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских и хозяйственных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов, поэтому настоящая Программа направлена на устранение указанных проблем в сфере благоустройства дворовых территорий.

При существующей системе налогообложения и нормативных отчислений в городской бюджет денежных средств хватает только на капитальные ремонты  отдельных участков домов и внутридомовых сетей, отдельных участков сетей газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Таким образом, для решения существующих проблем необходима концентрация ресурсов, привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников для реализации долгосрочной и крупномасштабной программы.

- 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

- описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы: выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализация муниципальной программы позволит решить следующие задачи:

1.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций (теплоснабжение).

2. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Повышение качества и надежности горячего водоснабжения.

4. Эффективное управление многоквартирными домами.

5. Расселение аварийного жилищного фонда.

6. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

7. Повышение качества обслуживания дорожной инфраструктуры городского поселения.

8. Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

3.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Основным конечным результатом реализации муниципальной программы, является выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

По итогам реализации муниципальной программы к 2022 году будут достигнуты следующие показатели:

1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения составит 5 390 м.

2. Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения составит 2 724 м.

3.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения составит 6 796 м.

4. Протяженность построенных сетей водоснабжения  составит 3 220 м.

5. Протяженность отремонтированных сетей водоотведения составит 1 704 м.

6.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь составит 29 %.

7. Количество приобретенной коммунальной специализированной техники составит 11 ед.

8. Количество отремонтированных многоквартирных домов составит 55 ед.

3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2016 год по 2022 год.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета и местного бюджета городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области. Расходы областного бюджета и местного бюджета городского поселения город Россошь, а также финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы приведены в приложениях №2, №3, №4.

Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации и объемов их финансирования, в соответствии с решениями Совета народных депутатов городского поселения город Россошь.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и

- описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы проводится на основе:

-	оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения город Россошь путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

К рискам реализации программы, следует отнести:

- организационно-правовые риски, связанные с несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

- финансовые риски, то есть финансирование программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;

- непредвиденные риски, в том числе рост уровня инфляции, изменения федерального законодательства.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы:

- детальное планирование, оперативный мониторинг, а также своевременная актуализация хода реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов;

- мониторинг текущих федеральных тенденций с последующей, при необходимости, актуализацией плана реализации программы.

- 6. Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь».

В рамках подпрограммы 1. «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения.

1.2. Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем горячего водоснабжения.

1.3. Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения.

1.4. Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения.

1.5. Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения.

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь».

В рамках подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь» предусматривается реализация следующих мероприятий:

2.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года.

2.2. Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь.

2.3. Приобретение коммунальной специализированной техники.

2.4. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2.5. Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.6. Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Россошь
 Россошанского муниципального района Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь" и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | м | 870 | 1 750 | 2 640 | 3 350 | 4 030 | 4 710 | 5 390 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем горячего водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения | м | 110 | 230 | 370 | 804 | 1 444 | 2 084 | 2 724 |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | м | 1 290 | 2 600 | 3 930 | 4 696 | 5 396 | 6 096 | 6 796 |
| 4 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | м | 700 | 1 450 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 720 | 3 220 |
| Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | м | 250 | 510 | 790 | 1 104 | 1 304 | 1 504 | 1 704 |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь | % | 18 | 20 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Основное мероприятие 2.3 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество приобретенной коммунальной специализированной техники | ед. | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 25 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 146 366,5 | 40 245,4 | 31 916,2 | 22 578,2 | 30 776,7 | 6 950,0 | 6 950,0 | 6 950,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 13 058,6 | 3 814,7 | 0,0 | 0,0 | 9 243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 133 307,9 | 36 430,7 | 31 916,2 | 22 578,2 | 21 532,8 | 6 950,0 | 6 950,0 | 6 950,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь | всего, в том числе: | 87 267,0 | 17 823,3 | 26 609,2 | 14 902,3 | 16 532,2 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 87 267,0 | 17 823,3 | 26 609,2 | 14 902,3 | 16 532,2 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 59 099,5 | 22 422,1 | 5 307,0 | 7 675,9 | 14 244,5 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 13 058,6 | 3 814,7 | 0,0 | 0,0 | 9 243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 46 040,9 | 18 607,4 | 5 307,0 | 7 675,9 | 5 000,6 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь | всего, в том числе: | 87 267,0 | 17 823,3 | 26 609,2 | 14 902,3 | 16 532,2 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 87 267,0 | 17 823,3 | 26 609,2 | 14 902,3 | 16 532,2 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие "Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения" | всего, в том числе: | 43 796,2 | 8 583,5 | 13 944,2 | 10 112,3 | 11 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 43 796,2 | 8 583,5 | 13 944,2 | 10 112,3 | 11 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Текущий ремонт запорной арматуры на сетях инженерно-технического обеспечения | всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Текущий ремонт теплотрассы по ул. Белинского | всего, в том числе: | 666,0 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 666,0 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Ремонт участка тепловых сетей (отопление) | всего, в том числе: | 299,2 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 299,2 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.4. | Изоляция участка тепловых сетей | всего, в том числе: | 88,6 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 88,6 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.5. | Проектные работы по изготовлению схем теплоснабжения (центральная, восточная и западная части г. Россошь) | всего, в том числе: | 291,7 | 291,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 291,7 | 291,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.6. | Текущий ремонт тепловой камеры по ул. 50 лет СССР | всего, в том числе: | 163,0 | 68,7 | 0,0 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 163,0 | 68,7 | 0,0 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.7. | Текущий ремонт участка тепловых сетей (отопление) ул. Простеева, 9 | всего, в том числе: | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.8. | Поставка и пуско-наладка оборудования тепловой сети по ул. Маршака, Л. Толстого | всего, в том числе: | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.9. | Текущий ремонт западной арматуры на сетях инженерно-технического обеспечения | всего, в том числе: | 300,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.10. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности | всего, в том числе: | 28 757,0 | 5 869,4 | 9 000,0 | 7 887,6 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 28 757,0 | 5 869,4 | 9 000,0 | 7 887,6 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.11. | Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по улицам города | всего, в том числе: | 4 944,2 | 0,0 | 4 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 4 944,2 | 0,0 | 4 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.12. | Ремонт участка тепловой сети от ТК3 до жилого дома № 57 по ул. Льва Толстого. Реестровый номер 100005586 | всего, в том числе: | 1 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.13. | Ремонт участка тепловой сети от ТК2 до жилого дома № 61 по ул. Льва Толстого, от врезки 3 до жилого дома № 71 по ул. Льва Толстого. Реестровый номер 100005586 | всего, в том числе: | 1 647,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 647,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 647,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 647,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.14. | Замена участков трубопроводов сетей горячего водоснабжения от ТК 2 до жилого дома № 59 по ул. Льва Толстого | всего, в том числе: | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.15. | Ремонт участка тепловой сети по пер. Свободы от ТК5 до участка жилого дома № 80 по пл. Октябрьская в г. Россошь | всего, в том числе: | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.16. | Ремонт участка тепловой сети по пер. Свободы от ТК5/1 до участка жилого дома № 80 по пл. Октябрьская в г. Россошь | всего, в том числе: | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 376,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.17. | Ремонт участка (пер. Свободы от ТК5 до участка жилого дома № 80, от ТК5/1 до участка жилого дома № 80) сетей теплоснабжения (установка стоек) в г. Россошь | всего, в том числе: | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.18. | Ремонтно-наладочные работы тепловой сети по ул. Ленина в г. Россошь | всего, в том числе: | 323,5 | 0,0 | 0,0 | 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 323,5 | 0,0 | 0,0 | 323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.19. | Ремонтно-наладочные работы тепловой сети по пл. Октябрьская в г. Россошь | всего, в том числе: | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.20. | Выполнение работ по ремонту участка сети теплоснабжения в районе жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Белинского, д. 29 | всего, в том числе: | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.21. | Ремонт узла учета тепловой энергии с местоположением: Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 75. Производственная база. | всего, в том числе: | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.22. | Режимно-наладочные работы тепловой сети по ул. Красная | всего, в том числе: | 480,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 480,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.23. | Режимно-наладочные работы тепловой сети по ул. 50 лет СССР | всего, в том числе: | 415,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 415,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.24. | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. 50 лет СССР | всего, в том числе: | 865,3 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 615,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 865,3 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 615,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.25. | Текущий ремонт участка теплотрассы (отопление) ул. 50 лет СССР. Реестровый номер 1000004879. | всего, в том числе: | 67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.26. | Разработка проектно-сметной документации котельной ул. Мира, 167. | всего, в том числе: | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем горячего водоснабжения | всего, в том числе: | 1 112,8 | 1 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 112,8 | 1 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2.1. | Проектные работы по изготовлению схемы горячего водоснабжения | всего, в том числе: | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2.2. | Текущий ремонт сетей горячего водоснабжения к.м.к.д. ул. Пролетарская, д. 130 | всего, в том числе: | 1 013,6 | 1 013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 013,6 | 1 013,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения | всего, в том числе: | 8 404,0 | 2 733,0 | 267,3 | 1 131,3 | 1 272,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 8 404,0 | 2 733,0 | 267,3 | 1 131,3 | 1 272,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Устройство сетей водоснабжения по ул. Лиманная | всего, в том числе: | 744,2 | 0,0 | 0,0 | 744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 744,2 | 0,0 | 0,0 | 744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Ремонт 2-ой нитки водовода, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 195, 197 | всего, в том числе: | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.3. | Текущий ремонт участка первой нитки водовода пл. Октябрьская (район скважины 16) | всего, в том числе: | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.4. | Ремонт колодцев, расположенных по адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. Крупской, ул. Свердлова, ул. Дзержинского, 66Б | всего, в том числе: | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.5. | Ремонт сетей водоснабжения по улицам города | всего, в том числе: | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.6. | Проектные работы по изготовлению схемы водоснабжения г.п.г. Россошь (центральная часть города, западная часть, города восточная часть города) | всего, в том числе: | 145,8 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 145,8 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.7. | Ремонт участка водопровода ул. Алексеева, пл. Ленина, ул. Белинского, пер. Школьный, ул. Мира | всего, в том числе: | 231,9 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 231,9 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.8. | Установка счетчиков воды на артезианских скважинах | всего, в том числе: | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Обследование коммунальных систем водоснабжения | всего, в том числе: | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Текущий ремонт участков водопроводных сетей по улицам города | всего, в том числе: | 1 171,7 | 904,4 | 267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 171,7 | 904,4 | 267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Текущий ремонт участка водопроводной сети д. 150 мм по ул. 1Мая (от пер. Степной до ул. Кооперативная) | всего, в том числе: | 969,0 | 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 969,0 | 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.12. | Ремонт участка водопровода диаметром 500 мм ул. 9 Января | всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.13. | Текущий ремонт участка первой нитки водопровода, ул. Белинского | всего, в том числе: | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.14. | Текущий ремонт участка второй нитки водовода, пл. Октябрьская | всего, в том числе: | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Текущий ремонт участка первой нитки водовода, ул. Красноармейская | всего, в том числе: | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Текущий ремонт участка второй нитки водовода, пр. Труда | всего, в том числе: | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Ремонт водопроводного и смотрового колодца на пересечении ул.1 Мая- ул. Дзержинского | всего, в том числе: | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Ремонт оголовка канализационного колодца на пересечении пер. Радищева- ул .Правды | всего, в том числе: | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Ремонт участка первой нитки водовода в пойме р. Сухая Россошь | всего, в том числе: | 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Ремонт участка первой нитки водовода ул. Воровского, 8 | всего, в том числе: | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Ремонт участка первой нитки водовода ул. Гоголя | всего, в том числе: | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения | всего, в том числе: | 20 872,6 | 4 070,0 | 9 480,0 | 1 622,3 | 2 400,3 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 20 872,6 | 4 070,0 | 9 480,0 | 1 622,3 | 2 400,3 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Выполнение проектных работ по изготовлению схемы водоотведения г.п.г. Россошь (западная часть города, восточная часть города, центральная часть города) | всего, в том числе: | 238,4 | 145,9 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 238,4 | 145,9 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Ремонт ливневой канализации ул. Пролетарская | всего, в том числе: | 163,3 | 163,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 163,3 | 163,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.3. | Текущий ремонт 1-ой, 2-ой нитки напорного канализационного коллектора Д-500 мм КНС "Малиновского" до ул. 12 Декабря | всего, в том числе: | 3 661,8 | 3 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 3 661,8 | 3 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.4. | Работы по обследованию коммунальных систем водоотведения | всего, в том числе: | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.5. | Текущий ремонт канализационных сетей по адресам: ул. Алексеева, район дома 28 (d-400 мм), ул. Алексеева, район дома 30 (d-250 мм) | всего, в том числе: | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.6. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности | всего, в том числе: | 9 760,0 | 0,0 | 9 480,0 | 190,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 9 760,0 | 0,0 | 9 480,0 | 190,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.7. | Текущий ремонт участков самотечных канализационных коллекторов по ул. Пролетарская, 106; 108: 110; 110Б; 113; ул. Василевского; ул. Комбинатская. | всего, в том числе: | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.8. | Текущий ремонт участков напорных канализационных коллекторов КНС - Пойма; КНС – Главная. | всего, в том числе: | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.9. | Текущий ремонт водопроводных колодцев ул. Крупской, ул. Свердлова, ул. Дзержинского, 66Б | всего, в том числе: | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4.10. | Текущий ремонт системы водоотведения по улицам города | всего, в том числе: | 5 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 310,3 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 310,3 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения | всего, в том числе: | 13 081,4 | 1 324,0 | 2 917,7 | 2 036,4 | 1 703,3 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 13 081,4 | 1 324,0 | 2 917,7 | 2 036,4 | 1 703,3 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Техническое обслуживание катодных и проекторных электрозащитных установок | всего, в том числе: | 3 421,2 | 446,0 | 453,8 | 481,0 | 540,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 3 421,2 | 446,0 | 453,8 | 481,0 | 540,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Техническое обслуживание газового оборудования, сетей и сооружений | всего, в том числе: | 8 910,2 | 878,0 | 2 463,9 | 944,4 | 1 023,9 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 8 910,2 | 878,0 | 2 463,9 | 944,4 | 1 023,9 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Газоснабжение 24-х квартирного жилого дома по ул. Линейная, д. 21 г. Россошь | всего, в том числе: | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.4. | Строительный контроль за подрядными работами по газоснабжению 24-х квартирного жилого дома ул. Линейная, д. 21 | всего, в том числе: | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.5. | Покраска трубопроводов (100 кв.м.) ул. Маршака | всего, в том числе: | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.6. | Осуществление контроля качества строительного объекта ул. Линейная, д. 21 | всего, в том числе: | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.7. | Приемка в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений | всего, в том числе: | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.8. | Комплексные работы по газификации объекта ВДГО, приобретение счетчика. (ул. Алексеева, д. 30, кв. 27 | всего, в том числе: | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.5.9. | Работы по газоснабжению объекта: Символ памяти погибшим героям ВОВ «Вечный огонь» | всего, в том числе: | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 59 099,5 | 22 422,1 | 5 307,0 | 7 675,9 | 14 244,5 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 13 058,6 | 3 814,7 | 0,0 | 0,0 | 9 243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 46 040,9 | 18 607,4 | 5 307,0 | 7 675,9 | 5 000 ,6 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года | всего, в том числе: | 10 600,7 | 10 600,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 600,7 | 10 600,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1. | Приобретение квартир по ул. К. Либкнехта | всего, в том числе: | 961,4 | 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 961,4 | 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.2. | Приобретение квартир по ул. Кутузова | всего, в том числе: | 9 639,3 | 9 639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 639,3 | 9 639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 5 960,7 | 5 404,7 | 514,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 587,2 | 2 587,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 373,5 | 2 817,5 | 514,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. | Технический контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории ул. Алексеева, д. 27, 29, 31 | всего, в том числе: | 110,7 | 110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 110,7 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2. | Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Алексеева, д. 25, пр-т Труда, д. 8, ул. Простеева, д. 2,4 | всего, в том числе: | 92,9 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 92,9 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.3. | Разработка ПСД для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Алексеева, д. 27, 29, 31, ул. Простеева, д. 11 | всего, в том числе: | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.4. | Благоустройство дворовой территории ул. Алексеева, д. 27, 29, 31 | всего, в том числе: | 5 141,2 | 5 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 587,2 | 2 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 554,0 | 2 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.5. | Составление и проверка сметной документации, строительный контроль за выполнением подрядных работ по благоустройству дворовых территорий: ул. 9 Января 33, ул. Простеева, 10, ул. Л. Толстого 67 | всего, в том числе: | 514,0 | 0,0 | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 514,0 | 0,0 | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.6. | Благоустройство дворовых территорий городского поселения г. Россошь | всего, в том числе: | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 42,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего, в том числе: | 22 400,3 | 0,0 | 825,4 | 5 326,0 | 11 748,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 9 243,9 | - | - | - | 9 243,9 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 13 156,4 | 0,0 | 825,4 | 5 326,0 | 2 505,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.1. | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего, в том числе: | 10 651,4 | 0,0 | 825,4 | 5 326,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 651,4 | 0,00 | 825,4 | 5 326,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.2. | Приобретение вакуумной подметально-уборочной машины на шасси ГАЗ-С41R33 | всего, в том числе: | 6 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 5 293,1 | - | - | - | 5 293,1 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.3. | Приобретение погрузочно-уборочной машины ПУМ 4853 (на базе трактора Беларус 82.1) с коммунальным отвалом и щёточным оборудованием | всего, в том числе: | 1 451,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 451,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 113,9 | - | - | - | 1 113,9 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.4. | Приобретение комбинированной дорожной машины КО-713Н-40 (зима-лето) на шасси МАЗ | всего, в том числе: | 3 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 836,9 | - | - | - | 2 836,9 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 023,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 023,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе: | 16 506,1 | 3 961,7 | 2 790,9 | 2 349,9 | 2 453,6 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 16 506,1 | 3 961,7 | 2 790,9 | 2 349,9 | 2 453,6 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.1. | Ремонт кровельного покрытия ул. Василевского, 4 | всего, в том числе: | 179,5 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 179,5 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.2. | Снос аварийного жилья ул. Заводская, 1а, 3 | всего, в том числе: | 198,8 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 198,8 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.3. | Проектные работы по техническому обследованию состояния многоквартирного жилого дома пл. Октябрьская, ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 20,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.4. | Оценка соответствия пассажирских лифтов в течение назначенного срока службы пр. Труда, 13, ул. Мира, 34 | всего, в том числе: | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.5. | Оценка соответствия лифтов ул. Простеева, 10, 17, 19, пр-т Труда, 8, 12, ул. 9 Января, 13/21 | всего, в том числе: | 526,8 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 526,8 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.6. | Мелкий ремонт кровельного покрытия ул. Василевского, 4 | всего, в том числе: | 79,9 | 79,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 79,9 | 79,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.7. | Ремонт в подъезде жилого дома (отделочные работы) ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.8. | Электромонтажные работы и текущий ремонт потолков в подъезде по ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.9. | Текущий ремонт (ликвидация пожара) в квартире ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.10. | Текущий ремонт (замена редуктора) лифтовой лебедки в м.ж.д. ул. 9 Января, 13/21 | всего, в том числе: | 96,9 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 96,9 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.11. | Обследование несущих конструкций и оснований фундамента многоквартирного жилого дома пр. Труда, 15 | всего, в том числе: | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.12. | Ремонт диспетчерской связи многоквартирного жилого дома ул. Простеева, 9, пр-т Труда, 12, 22, 38 | всего, в том числе: | 358,4 | 358,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 358,4 | 358,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.13. | Ремонт кровельного покрытия ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.14. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего, в том числе: | 102,2 | 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 102,2 | 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.15. | Текущий ремонт квартир для предоставления льготным категориям граждан | всего, в том числе: | 6 893,3 | 0,0 | 1 361,8 | 1 531,4 | 1 000,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 6 893,3 | 0,0 | 1 361,8 | 1 531,4 | 1 000,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.16. | Расходы и услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | 1 405,4 | 0,00 | 473,1 | 156,9 | 775,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 405,4 | 0,00 | 473,1 | 156,9 | 775,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.17. | Монтажные работы | всего, в том числе: | 121,5 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 121,5 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.18. | Составление проектно-сметной документации | всего, в том числе: | 103,4 | 0,0 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 103,4 | 0,0 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.19. | Взносы за капитальный ремонт собственника многоквартирных жилых домов | всего, в том числе: | 5 876,1 | 1 879,1 | 752,7 | 637,8 | 656,5 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5 876,1 | 1 879,1 | 752,7 | 637,8 | 656,5 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.20. | Строительный контроль за ремонтом квартир ул. 9 Января, д. 29, кв. 21 ул. Простеева, д. 19, кв. 10 | всего, в том числе: | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | всего, в том числе: | 1 176,7 | 0,0 | 1 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 176,7 | 0,0 | 1 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.5.1. | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | всего, в том числе: | 1 176,7 | 0,0 | 1 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 176,7 | 0,0 | 1 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда | всего, в том числе: | 2 455,1 | 2 455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 227,5 | 1 227,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 227,6 | 1 227,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1. | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года | всего, в том числе: | 2 455,1 | 2 455,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 227,5 | 1 227,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 227,6 | 1 227,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |