АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _11___ » _апреля_ 2019 г. №  __365___

г. Россошь

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 05.02.2016г. № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 02.07.2015г. № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь» (в ред. от 26.02.2016г. № 227, от 24.10.2018г. № 1108), распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 24.10.2018г. № 469-р «Об утверждении перечня муниципальных программ» (в ред. от 18.01.2019г. № 08-р)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 05.02.2016 г. № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь» (в ред. от 11.03.2019 г. № 211) следующие изменения:

1.1.	Приложения № 2, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь www.rossosh.info.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения город Россошь 	                                  	           	                       В.А. Кобылкин

Приложение

к постановлению администрации городского поселения город Россошь

от                                     2019 г. № __________

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 132 668,64 | 40 245,44 | 31 916,20 | 22 578,20 | 13 433,40 | 13 273,40 | 11 222,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4928,63 | 3 814,73 | 0,00 | 0,00 | 1113,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 127 740,01 | 36 430,71 | 31 916,20 | 22 578,20 | 12 319,50 | 13 273,40 | 11 222,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении город Россошь | всего, в том числе: | 83 934,82 | 17 823,32 | 26 609,20 | 14 902,30 | 8 200,00 | 8 700,00 | 7 700,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 83 934,82 | 17 823,32 | 26 609,20 | 14 902,30 | 8 200,00 | 8 700,00 | 7 700,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 48 733,82 | 22 422,12 | 5 307,00 | 7 675,90 | 5 233,40 | 4 573,40 | 3 522,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4 928,63 | 3 814,73 | 0,00 | 0,00 | 1113,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 42 723,59 | 18 607,39 | 5 307,00 | 7 675,90 | 4 119,50 | 4 573,40 | 3 522,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 48 733,82 | 22 422,12 | 5 307,00 | 7 675,90 | 5 233,40 | 4 573,40 | 3 522,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4 928,63 | 3 814,73 | 0,00 | 0,00 | 1113,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 42 723,59 | 18 607,39 | 5 307,00 | 7 675,90 | 4 119,50 | 4 573,40 | 3 522,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года | всего, в том числе: | 10 600,67 | 10 600,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 600,67 | 10 600,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1. | Приобретение квартир по ул. К.Либкнехта | всего, в том числе: | 961,42 | 961,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 961,42 | 961,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.2. | Приобретение квартир по ул. Кутузова | всего, в том числе: | 9 639,25 | 9 639,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 639,25 | 9 639,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Россошь | всего, в том числе: | 7 418,70 | 5 404,70 | 514,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 587,20 | 2 587,20 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 4 831,50 | 2 817,50 | 514,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Технический контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории ул. Алексеева, д. 27, 29, 31 | всего, в том числе: | 110,73 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 110,73 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2. | Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Алексеева, д. 25, пр-т Труда, д. 8, ул. Простеева, д. 2,4 | всего, в том числе: | 92,89 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 92,89 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.3. | Разработка ПСД для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Алексеева, д. 27, 29, 31, ул. Простеева, д. 11 | всего, в том числе: | 59,91 | 59,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 59,91 | 59,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.4. | Благоустройство дворовой территории ул. Алексеева, д. 27, 29, 31 | всего, в том числе: | 5 141,17 | 5 141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 587,20 | 2 587,20 | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 553,97 | 2 553,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.5. | Составление и проверка сметной документации, строительный контроль за выполнением подрядных работ по благоустройству дворовых территорий: ул. 9 Января 33, ул. Простеева, 10, ул. Л. Толстого 67 | всего, в том числе: | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.6. | Благоустройство дворовых территорий городского поселения г. Россошь | всего, в том числе: | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего, в том числе: | 11380,20 | 0,00 | 825,40 | 5 326,00 | 2533,40 | 1 873,40 | 822,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1113,90 | - | - | - | 1113,90 | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 266,30 | 0,00 | 825,40 | 5 326,00 | 1 419,50 | 1 873,40 | 822,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.1. | Приобретение погрузочно-уборочной машины ПУМ 4853 (на базе трактора Беларус 82.1) с коммунальным отвалом и щеточным оборудованием | всего, в том числе: | 10 298,60 | 0,00 | 825,40 | 5 326,00 | 1 451,80 | 1 873,40 | 822,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1113,90 | - | - | - | 1113,90 | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 184,70 | 0,00 | 825,40 | 5 326,00 | 337,90 | 1 873,40 | 822,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.2. | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего, в том числе: | 9 928,40 | 0,00 | 825,40 | 5 326,00 | 1 081,60 | 1 873,40 | 822,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 928,40 | 0,00 | 825,40 | 5 326,00 | 1 081,60 | 1 873,40 | 822,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе: | 15 702,49 | 3 961,69 | 2 790,90 | 2 349,90 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15 702,49 | 3 961,69 | 2 790,90 | 2 349,90 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.1. | Ремонт кровельного покрытия ул. Василевского, 4 | всего, в том числе: | 179,45 | 179,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 179,45 | 179,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.2. | Снос аварийного жилья ул. Заводская, 1а, 3 | всего, в том числе: | 198,90 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 198,90 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.3. | Проектные работы по техническому обследованию состояния многоквартирного жилого дома пл. Октябрьская, ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 20,21 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,21 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.4. | Оценка соответствия пассажирских лифтов в течение назначенного срока службы пр. Труда, 13, ул. Мира, 34 | всего, в том числе: | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.5. | Оценка соответствия лифтов ул. Простеева, 10, 17, 19, пр-т Труда, 8, 12, ул. 9 Января, 13/21 | всего, в том числе: | 526,75 | 526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 526,75 | 526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.6. | Мелкий ремонт кровельного покрытия ул. Василевского, 4 | всего, в том числе: | 79,92 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 79,92 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.7. | Ремонт в подъезде жилого дома (отделочные работы) ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.8. | Электромонтажные работы и текущий ремонт потолков в подъезде по ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 99,46 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,46 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.9. | Текущий ремонт (ликвидация пожара) в квартире ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.10. | Текущий ремонт (замена редуктора) лифтовой лебедки в м.ж.д. ул. 9 Января, 13/21 | всего, в том числе: | 96,90 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 96,90 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.11. | Обследование несущих конструкций и оснований фундамента многоквартирного жилого дома пр. Труда, 15 | всего, в том числе: | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.12. | Ремонт диспетчерской связи многоквартирного жилого дома ул. Простеева, 9, пр-т Труда, 12, 22, 38 | всего, в том числе: | 358,43 | 358,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 358,43 | 358,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.13. | Ремонт кровельного покрытия ул. Пролетарская, 163 | всего, в том числе: | 98,15 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 98,15 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.14. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего, в том числе: | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.15. | Текущий ремонт квартир для предоставления льготным категориям граждан | всего, в том числе: | 6 193,27 | 0,00 | 1 361,87 | 1 531,40 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 6 193,27 | 0,00 | 1 361,87 | 1 531,40 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.16. | Расходы и услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | 1 229,95 | 0,00 | 473,05 | 156,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 229,95 | 0,00 | 473,05 | 156,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.17. | Монтажные работы | всего, в том числе: | 99,92 | 0,00 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 99,92 | 0,00 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.18. | Составление проектно-сметной документации | всего, в том числе: | 703,36 | 0,00 | 103,36 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 703,36 | 0,00 | 103,36 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.19. | Взносы за капитальный ремонт собственника многоквартирных жилых домов | всего, в том числе: | 5 369,55 | 1 879,05 | 752,70 | 637,80 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5 369,55 | 1 879,05 | 752,70 | 637,80 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.20. | Строительный контроль за ремонтом квартир ул. 9 Января, д. 29, кв. 21 ул. Простеева, д. 19, кв. 10 | всего, в том числе: | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение квартир для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | всего, в том числе: | 1 176,70 | 0,00 | 1 176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 176,70 | 0,00 | 1 176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.5.1. | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | всего, в том числе: | 1 176,70 | 0,00 | 1 176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 176,70 | 0,00 | 1 176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда | всего, в том числе: | 2 455,06 | 2 455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 227,53 | 1 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 227,53 | 1 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1. | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года | всего, в том числе: | 2 455,06 | 2 455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 227,53 | 1 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 227,53 | 1 227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |