****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От\_\_\_17 апреля\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_381\_\_

г. Россошь

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 31.10.2017 г. №1670 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 02.07.2015 г. № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь» (в ред. от 26.02.2016 г. № 227, от 24.10.2018 г. № 1108), распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 24.10.2018 г. № 469-р «Об утверждении перечня муниципальных программ» (в ред. от 18.01.2019 г. № 08-р)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 31.10.2017 г. № 1670 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2022 годы» (в ред. от 11.03.2019 г. №213) изменения, утвердив муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения город Россошь от 11.03.2019№213 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 31.10.2017 г. № 1670 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения город Россошь В.А. Кобылкин

|  |
| --- |
|  Приложение к постановлению  администрации городского поселения город Россошьот \_\_\_17 апреля\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_381\_\_**1. Паспорт муниципальной программы****ПАСПОРТмуниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области«Формирование современной городской среды на территории****городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»** |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Н.И. Болотина)Соисполнитель:МКУ г.п.г. Россошь «Управление архитектуры и градостроительства»(Ю.Н. Близнюк) |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь».Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь».Подпрограмма 2. « Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь».Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Россошь. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения город Россошь.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения город Россошь. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь, %.2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Россошь от общего количества общественных территорий в городском поселении город Россошь, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по муниципальной программе – 1 024 041,39тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:- федеральный бюджет – 870 848,16 тыс. рублей;- областной бюджет – 151 690,63 тыс. рублей;- местный бюджет – 1 502,50 тыс. рублей,в том числе по годам реализации муниципальной программы: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего | в том числе по годам реализации |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| всего, в том числе: | 1024041,39 | 9 645,09 | 14491,75 | 192597,05 | 190597,05 | 209056,70 | 198597,05 | 209056,70 |
| федеральный бюджет  | 870 848,16 | 8 198,24 | 12 740,00 | 163705,75 | 162005,77 | 177696,35 | 168805,70 | 177696,35 |
| областной бюджет | 151 690,63 | 1 446,75 | 260,00 | 28889,20 | 28589,21 | 31358,14 | 29789,19 | 31358,14 |
| местный бюджет | 1 502,50 | 0,097 | 1 491,75 | 2,10 | 2,07 | 2,21 | 2,16 | 2,21 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы, является достижение уровня благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения город Россошь.По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году будут достигнуты следующие показатели:1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь составит 100%.2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Россошь от общего количества общественных территорий в городском поселении город Россошьсоставит 100%. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**2.1 Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов**

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В городском поселении город Россошь 362 многоквартирных дома, из которыхдва многоквартирных дома признаны аварийными. По состоянию на 2017 годблагоустроены 233,861тыс.кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, что составляет 21% от общей площади дворовых территорий (1113,60тыс.кв.м.). В 2018 году благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов не проводилось. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домовгородского поселения город Россошь не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки городского поселения город Россошь многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

При ежегодной актуализации в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, включаются дворовые территории многоквартирных домов, в которых срок проведения работ по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» более 5 лет, дворовые территории многоквартирных домов со сроком эксплуатации более 5 лет. Из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы исключаются дворовые территории многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовосуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовневозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. Важнейшей задачей городского поселения город Россошь является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовпозволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домовв технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 13):

1.1. ремонт дворовых проездов;

1.2. освещение дворовых территорий;

1.3. установка скамеек;

1.4. установка урн для мусора;

2. дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

2.1. установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории многоквартирных домов;

2.2. устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории многоквартирных домов;

2.3. установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории многоквартирных домов;

2.4. закупка саженцев кустарников и деревьев;

При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами.

2.5. иные виды работ;

3.финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням работ;

4. нормативной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ (приложение № 4 к муниципальной программе).

Достижение запланированных целей и решение поставленных задач муниципальной программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домовв муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет, дворовые территории многоквартирных домов со сроком эксплуатации менее 5 лет, дворовые территории многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу), а также дворовые территории, которые не нуждаются в благоустройстве согласно проведенной в 2017 году инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

**2.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.**

Внешний облик города и его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории городского поселения город Россошь расположены 59 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. Адресный перечень общественных территорий городского поселения город Россошьнуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.Адресный перечень общественных территорий городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы», благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, представлен в приложении № 6.1 к муниципальной программе.Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1. устройство сети велодорожек;

2. реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

3. установка уличных светильников и (или) их реконструкция;

4. ремонт или замена ограждения;

5. установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;

6. обеспечение освещения территории.

В 2018 году благоустроена одна общественная территория городского поселения город Россошь - сквер по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Дзержинского, 66Б.

#### 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

#### описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Россошь.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения город Россошь.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения город Россошь.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

1. План реализации муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы» (приложение № 3 к муниципальной программе).

2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного жилого дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 15.08.2017 № 1117 (в редакции постановлений администрации городского поселения город Россошь от 30.08.2017 №1167, от 19.09.2017 г. №1321)(приложение № 7 к муниципальной программе).

3. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 15.08.2017 № 1117(в редакции постановлений администрации городского поселения город Россошь от 30.08.2017 №1167, от 19.09.2017 г. №1321) (приложение № 8 к муниципальной программе).

4. Положение о порядке и формах трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь, утвержденное постановлением администрации городского поселения город Россошь от 15.08.2017 № 1117 (в редакции постановлений администрации городского поселения город Россошь от 30.08.2017 №1167, от 19.09.2017 г. №1321) (приложение № 9 к муниципальной программе).

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 15.08.2017 № 1122(приложение № 10 к муниципальной программе).

6. Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 15.08.2017 № 1122 (приложение № 11 к муниципальной программе).

7. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения город Россошь, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 07.03.2017 № 214 (приложение № 12 к муниципальной программе).

8. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 30.08.2017 № 1166 (приложение № 13 к муниципальной программе).

9. Перечень работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, утвержденный постановлением администрации городского поселения город Россошь от 30.08.2017 № 1166 (приложение № 14 к муниципальной программе).

3.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Конечным результатом реализации муниципальной программы, является достижение уровня благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения город Россошь.

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году будут достигнуты следующие показатели:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь составит 100%.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Россошь от общего количества общественных территорий в городском поселении город Россошьсоставит 100%.

**3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2018 года по 2024 год.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области. Расходы бюджета городского поселения город Россошь, а также финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложениях № 2, № 2.1; № 2.2.

Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить корректировку мероприятий муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации и объемов их финансирования, в соответствии с решениями Совета народных депутатов городского поселения город Россошь.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения город Россошь путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

**6. Подпрограммы муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы» включает в себя две подпрограммы:

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь» включает в себя мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- «Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь» включает в себя мероприятие по благоустройству общественных территорий города.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы» и их значениях |
|  |  |  |  |
|  № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |
| 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь» |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь» |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь | % | 18 | 20 | 22 | 37 | 52 | 68 | 84 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь» |
| Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь» |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Россошь от общего количества общественных территорий в городском поселении город Россошь | % | 10 | 12 | 12 | 29 | 46 | 64 | 81 | 100 |

Приложение №2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения город Россошь

 Россошанского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего |  |  | в том числе по годам реализации |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы | **всего, в том числе:** | **1 024 041,39** | **9645,09** | **14491,75** | **192 597,05** | **190 597,05** | **209 056,70** | **198 597,05** | **209 056,70** |
| федеральный бюджет  | 870 848,16 | 8198,24 | 12740,00 | 163 705,75 | 162 005,77 | 177 696,35 | 168 805,70 | 177 696,35 |
| областной бюджет | 151 690,63 | 1446,75 | 260,00 | 28 889,20 | 28 589,21 | 31 358,14 | 29 789,19 | 31 358,14 |
| местный бюджет | 1 502,50 | 0,097 | 1 491,75 | 2,10 | 2,07 | 2,21 | 2,16 | 2,21 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь | **всего, в том числе:** | **574491,75** | 0,0 | **14491,75** | **108 000,00** | **106 000,00** | **116 000,00** | **114 000,00** | **116 000,00** |
| федеральный бюджет  | 488 734,92 | 0,0 | 12740,00 | 91 799,02 | 90 099,04 | 98 598,95 | 96 898,96 | 98 598,95 |
| областной бюджет | 84 258,88 | 0,0 | 260,00 | 16 199,78 | 15 899,79 | 17 399,77 | 17 099,77 | 17 399,77 |
| местный бюджет | 1 497,95 | 0,0 | 1 491,75 | 1,20 | 1,17 | 1,28 | 1,27 | 1,28 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь | **всего, в том числе:** | **449549,64** | **9645,09** | **0,00** | **84 597,05** | **84 597,05** | **93 056,70** | **84 597,05** | **93 056,70** |
| федеральный бюджет  | 382113,24 | 8198,24 | 0,00 | 71 906,73 | 71 906,73 | 79 097,40 | 71 906,74 | 79 097,40 |
| областной бюджет | 67431,75 | 1446,75 | 0,00 | 12 689,42 | 12 689,42 | 13 958,37 | 12 689,42 | 13 958,37 |
| местный бюджет | 4,65 | 0,097 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,93 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2.1
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь | **всего, в том числе:** | **574 491,75** | 0,00 | **14 491,75** | **108 000,00** | **106 000,00** | **116 000,00** | **114 000,00** | **116 000,00** |
| федеральный бюджет | 488 734,92 | 0,00 | 12740,00 | 91 799,02 | 90 099,04 | 98 598,95 | 96 898,96 | 98 598,95 |
| областной бюджет | 84 258,88 | 0,00 | 260,00 | 16 199,78 | 15 899,79 | 17 399,77 | 17 099,77 | 17 399,77 |
| местный бюджет | 1 497,95 | 0,00 | 1 491,75 | 1,20 | 1,17 | 1,28 | 1,27 | 1,28 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе  |   |  | **574 491,75** | 0,00 | **14 491,75** | **108 000,00** | **106 000,00** | **116 000,00** | **114 000,00** | **116 000,00** |
| Основное мероприятие 1.1  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь | федеральный бюджет | 488 734,92 | 0,00 | 12740,00 | 91 799,02 | 90 099,04 | 98 598,95 | 96 898,96 | 98 598,95 |
| областной бюджет | 84 258,88 | 0,00 | 260,00 | 16 199,78 | 15 899,79 | 17 399,77 | 17 099,77 | 17 399,77 |
| местный бюджет | 1 497,95 | 0,00 | 1 491,75 | 1,20 | 1,17 | 1,28 | 1,27 | 1,28 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего, в том числе:** | **574 491,75** | 0,00 | **14 491,75** | **108 000,00** | **106 000,00** | **116 000,00** | **114 000,00** | **116 000,00** |
| Мероприятие 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь | федеральный бюджет | 488 734,92 | 0,00 | 12740,00 | 91 799,02 | 90 099,04 | 98 598,95 | 96 898,96 | 98 598,95 |
| областной бюджет | 84 258,88 | 0,00 | 260,00 | 16 199,78 | 15 899,79 | 17 399,77 | 17 099,77 | 17 399,77 |
| местный бюджет | 1 497,95 | 0,00 | 1 491,75 | 1,20 | 1,17 | 1,28 | 1,27 | 1,28 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего, в том числе:** | **574 491,75** | 0,00 | **14 491,75** | **108 000,00** | **106 000,00** | **116 000,0** | **114 000,00** | **116 000,00** |

 Приложение №2.2
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь | **всего, в том числе:** | **449549,64** | **9645,09** | **0,00** | **84 597,05** | **84 597,05** | **93 056,70** | **84 597,05** | **93 056,70** |
| федеральный бюджет | 382113,24 | 8198,24 | 0,00 | 71 906,73 | 71 906,73 | 79 097,40 | 71 906,74 | 79 097,40 |
| областной бюджет | 67431,75 | 1446,75 | 0,00 | 12 689,42 | 12 689,42 | 13 958,37 | 12 689,42 | 13 958,37 |
| местный бюджет | 4,65 | 0,097 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,93 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  | **449549,64** | **9645,09** | **0,00** | **84 597,05** | **84 597,05** | **93 056,70** | **84 597,05** | **93 056,70** |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь | федеральный бюджет | 382 113,24 | 8198,24 | 0,00 | 71 906,73 | 71 906,73 | 79 097,40 | 71 906,74 | 79 097,40 |
| областной бюджет | 67 431,75 | 1446,75 | 0,00 | 12 689,42 | 12 689,42 | 13 958,37 | 12 689,42 | 13 958,37 |
| местный бюджет | 4,65 | 0,097 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,93 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего, в том числе:** | **449 549,64** | **9645,09** | **0,00** | **84 597,05** | **84 597,05** | **93 056,70** | **84 597,05** | **93 056,70** |
| Мероприятие 2.1.1. | Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь | федеральный бюджет | 382 113,24 | 8198,24 | 0,00 | 71 906,73 | 71 906,73 | 79 097,40 | 71 906,74 | 79 097,40 |
| областной бюджет | 67 431,75 | 1446,75 | 0,00 | 12 689,42 | 12 689,42 | 13 958,37 | 12 689,42 | 13 958,37 |
| местный бюджет | 4,65 | 0,097 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,93 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего, в том числе:** | **449549,64** | **9645,09** | **0,00** | **84 597,05** | **84 597,05** | **93 056,70** | **84 597,05** | **93 056,70** |

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной программы городского поселения город Россошь

 Россошанского муниципального района Воронежской области "Формирование современной городской среды

на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | План наступления контрольного события |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь в 2019 году |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | апрель 2019 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Болотина Н.И. | май-июнь 2019 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | июль 2019 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | октябрь-ноябрь 2019 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь в 2020 году |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | апрель 2020 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Болотина Н.И. | май-июнь 2020 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | июль 2020 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | октябрь-ноябрь 2020 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь в 2021 году |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | апрель 2021 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Болотина Н.И. | май-июнь 2021 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | июль 2021 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | октябрь-ноябрь 2021 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь в 2022 году |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | апрель 2022 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Болотина Н.И. | май-июнь 2022 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | июль 2022 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | октябрь-ноябрь 2022 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь в 2023 году |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | апрель 2023 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Болотина Н.И. | май-июнь 2023 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | июль 2023 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | октябрь-ноябрь 2023 года |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Россошь в 2024 году |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | апрель 2024 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Болотина Н.И. | май-июнь 2024 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | июль 2024 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Болотина Н.И. | октябрь-ноябрь 2024 года |
| Благоустройство общественной территории в городском поселении город Россошь в 2018 году |
| 1 | Проведение открытого голосования по отбору общественных территорий городского поселения город Россошь, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.  | Радченко М.С. | март 2018 года |
| 2 | Подготовка и согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории. Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественной территории за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Радченко М.С. | апрель 2018 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественной территории | Радченко М.С. | май-август 2018 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественной территории | Радченко М.С. | ноябрь-декабрь 2018 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь в 2019 году |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | апрель 2019 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Близнюк Ю.Н. | май-июнь 2019 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | июль-август 2019 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | декабрь 2019 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь в 2020 году |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | апрель 2020 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Близнюк Ю.Н. | май-июнь 2020 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | июль-август 2020 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | декабрь 2020 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь в 2021 году |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | апрель 2021 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Близнюк Ю.Н. | май-июнь 2021 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | июль-август 2021 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | декабрь 2021 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь в 2022 году |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | апрель 2022 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Близнюк Ю.Н. | май-июнь 2022 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | июль-август 2022 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | декабрь 2022 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь в 2023 году |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | апрель 2023 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Близнюк Ю.Н. | май-июнь 2023 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | июль-август 2023 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | декабрь 2023 года |
| Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Россошь в 2024 году |
| 1 | Подготовка и согласование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | апрель 2024 года |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного и (или) федерального бюджетов | Близнюк Ю.Н. | май-июнь 2024 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | июль-август 2024 года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Близнюк Ю.Н. | декабрь 2024 года |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий,

входящих в минимальный и дополнительный перечни работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Сумма с НДС |
| 1 | Ремонт дворового проезда | руб./кв.м | 1207,00 |
| 2 | Установка опоры и светильника уличного освещения | руб./ед. | 17710,00 |
| 3 | Установка скамеек | руб./ед. | 10997,00 |
| 4 | Установка урн | руб./ед. | 5080,00 |
| 5 | Устройство тротуара (пешеходной дорожки) | руб./кв.м | 1464,00 |
| 6 | Устройство парковочной зоны | руб./кв.м | 1104,00 |

 Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| 1 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 13/21 |
| 2 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 11 |
| 3 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 17 |
| 4 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 13 |
| 5 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 19 |
| 6 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Заводская, д. 27 |
| 7 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 35/1 |
| 8 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 35 |
| 9 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 108 |
| 10 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Рябцева, д. 3 |
| 11 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 1 |
| 12 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Юбилейная, д. 29 |
| 13 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 106 |
| 14 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 110 |
| 15 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Железнодорожная, д. 10 |
| 16 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 93 |
| 17 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 3 |
| 18 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 5 |
| 19 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 140 |
| 20 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 19 |
| 21 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 51 |
| 22 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 13 |
| 23 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 3 |
| 24 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 7 |
| 25 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 120 |
| 26 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Лесная, д. 14 |
| 27 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Крупской, д. 40 |
| 28 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 134 |
| 29 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, д. 21 |
| 30 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Юбилейная, д. 3а |
| 31 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Бульварная, д. 4 |
| 32 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пятилетки, д. 75 |
| 33 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 21 |
| 34 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 29 |
| 35 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Лесная, д. 2 |
| 36 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Рябцева, д. 1 |
| 37 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 49 |
| 38 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Школьный, д. 6 |
| 39 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 28 |
| 40 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 15 |
| 41 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 77 |
| 42 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 25 |
| 43 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 37 |
| 44 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 126 |
| 45 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 26 |
| 46 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Луговая, д. 3б |
| 47 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 148 |
| 48 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 12 |
| 49 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 57 |
| 50 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 103 |
| 51 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 37 |
| 52 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 39 |
| 53 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 73 |
| 54 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 141/1 |
| 55 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, д. 14 |
| 56 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 10 |
| 57 | Воронежская обл., г. Россошь, пр-кт. Труда, д. 36 |
| 58 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Правды, д. 2 |
| 59 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, д. 15а |
| 60 | Воронежская обл., г. Россошь, пр-кт. Труда, д. 28 |
| 62 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Правды, д. 4 |
| 61 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Тимирязева, д. 8 |
| 63 | Воронежская обл., г. Россошь, пр-кт. Труда, д. 13 |
| 64 | Воронежская обл., г. Россошь, пр-кт. Труда, д. 15 |
| 65 | Воронежская обл., г. Россошь, пр-кт. Труда, д. 5 |
| 66 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Заводская, д. 19 |
| 67 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 130 |
| 68 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 8 |
| 69 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Заводская, д. 45 |
| 70 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 31 |
| 71 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Шмидта, д. 9 |
| 72 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 59 |
| 73 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 45 |
| 74 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 61 |
| 75 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 9 |
| 76 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 28а |
| 77 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Строителей, д. 17 |
| 78 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 71 |
| 79 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 41 |
| 80 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 142 |
| 87 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Рябцева, д. 5 |
| 88 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, д. 14 |
| 89 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Луначарского, д. 2б |
| 90 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 11 |
| 91 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 3 |
| 92 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 5 |
| 93 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 7 |
| 94 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 9 |
| 95 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 23 |
| 81 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 139а |
| 82 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 43 |
| 83 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 15 |
| 84 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 169а |
| 96 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 91 |
| 85 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 70а |
| 86 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 33 |
| 97 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 107 а |
| 98 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 40 лет октября, д. 1а |
| 99 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, д. 4 |
| 100 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Гагарина, д. 2 |
| 101 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Маршака, д. 47 |
| 102 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 11а |
| 103 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 162 |
| 104 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 94 |
| 105 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 7 |
| 106 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Школьный, д. 2 |
| 107 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Школьный, д. 5 |
| 108 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Ленина, д. 6 |
| 109 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 101а |
| 110 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 67 а |
| 111 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 93а |
| 112 | Воронежская обл., г. Россошь, пр-кт Труда, д. 16 |
| 113 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 40 лет октября, д. 3а |
| 114 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 19 |
| 115 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 31 |
| 116 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 1 а |
| 117 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 30 |
| 118 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 55 |
| 119 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Гагарина, д. 3 |
| 120 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Железнодорожная, д. 8 |
| 121 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, д. 10 |
| 122 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Заводская, д. 2/2 |
| 123 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 11 |
| 124 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 4 |
| 125 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 5 |
| 126 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 9 |
| 127 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Крупской, д. 37 |
| 128 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Крупской, д. 42 |
| 129 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Крупской, д. 72 |
| 130 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Лесная, д. 6 |
| 131 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, д. 4 |
| 132 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 100 |
| 133 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 101 |
| 134 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 102 |
| 135 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 118 |
| 136 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 128 |
| 137 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 132 |
| 138 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 136 |
| 139 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 138 |
| 140 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 150 |
| 141 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 154 |
| 142 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 156 |
| 143 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 158 |
| 144 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 160 |
| 145 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 164 |
| 146 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 240 |
| 147 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 69 |
| 148 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 71 |
| 149 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 96 |
| 150 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 97 |
| 151 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 99 |
| 152 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 11 |
| 153 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 13 |
| 154 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 17 |
| 155 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 23 |
| 156 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 9 |
| 157 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Советская, д. 2 в |
| 158 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Советская, д. 2 г |
| 159 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 12 |
| 160 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 14 |
| 161 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Юбилейная, д. 31 |
| 162 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Юбилейная, д. 35 |
| 163 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, д. 16 |
| 164 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Тимирязева, д. 27 |
| 165 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 40 лет октября, д. 4а |
| 166 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 43 |
| 167 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 25а |
| 168 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, д. 50 |
| 169 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л. Толстого, д. 65 |
| 170 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Маршака, д. 51 |
| 171 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Тимирязева, д. 29 |
| 172 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Шмидта, д. 15 |
| 173 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Шмидта, д. 17 |
| 174 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Шмидта, д. 7 |
| 175 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 150 |
| 176 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 19 |
| 177 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 74а |
| 178 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 18 |
| 179 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 30 |
| 180 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 32 |
| 181 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 34 |
| 182 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 7 |
| 183 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 40 лет Октября, д. 2а |
| 184 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 83 |
| 185 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 41 |
| 186 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, д. 3 |
| 187 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, д. 48 |
| 188 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 21а |
| 189 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, д. 17 |
| 190 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Луговая, д. 3 |
| 191 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Луговая, д. 3а |
| 192 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Маршака, д. 49 |
| 193 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Маршака, д. 53 |
| 194 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Правды, д. 10 |
| 195 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Правды, д. 8 |
| 196 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 122 |
| 197 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 14 |
| 198 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 15 |
| 199 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 6 |
| 200 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 8 |
| 201 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 39 |
| 202 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Строителей, д. 15 |
| 203 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Строителей, д. 15а |
| 204 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 6 |
| 205 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Куйбышева, д. 1а |
| 206 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 17  |
| 207 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 17 а |
| 208 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 11 |
| 209 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 12 |
| 210 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 22 |
| 211 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 3 |
| 212 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 38 |
| 213 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 85 |
| 214 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, д. 22 |
| 215 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, д. 24 |
| 216 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, д. 29 |
| 217 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, д. 31 |
| 218 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Деповская, д. 2В |
| 219 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Есенина, д. 13 |
| 220 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Есенина, д. 15 |
| 221 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Красная, д. 1 |
| 222 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Красная, д. 16а |
| 223 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л. Толстого, д. 79 |
| 224 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 65а |
| 225 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л.Толстого, д. 69 |
| 226 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Маршака, д. 55 |
| 227 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Маршака, д. 57 |
| 228 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Мира, д. 40/2 |
| 229 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Мира, д. 48 |
| 230 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Озерная, д. 6 |
| 231 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 134 |
| 232 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 75 |
| 233 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 16 |
| 234 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пятилетки, д. 73 |
| 235 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 11 |
| 236 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 28 |
| 237 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 30 |
| 238 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 7 |
| 239 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 1 |
| 240 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 38/1 |
| 241 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 40 |
| 242 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, д. 33 |
| 243 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, д. 52 |
| 244 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Есенина, д. 17 |
| 245 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Есенина, д. 19 |
| 246 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Мира, д. 142 |
| 247 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Мира, д. 40/1 |
| 248 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Мира, д. 42 |
| 249 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 116 |
| 250 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 117 |
| 251 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 119 |
| 252 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Гагарина, д. 2а |
| 253 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, д. 8 |
| 254 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Жуковского, д. 12 |
| 255 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Космонавтов, д. 48 |
| 256 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Лесная, д. 4 |
| 257 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Лесная, д. 8 |
| 258 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 104 |
| 259 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 166 |
| 260 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 168 |
| 261 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 87 |
| 262 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Рябцева, д. 10а |
| 263 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 15 |
| 264 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Советская, д. 2 б |
| 265 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 138 |
| 266 | Воронежская обл., г. Россошь, пр. Труда, д. 6  |
| 267 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 85б |
| 268 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Воровского, д. 15 д |
| 269 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Воровского, д. 15 е |
| 270 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Л. Толстого, д. 14б |
| 271 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 121 |
| 272 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 14 |
| 273 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 80 |
| 274 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 18 |
| 275 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Рябцева, д. 8 |
| 276 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Рябцева, д. 8а |
| 277 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Строителей, д. 7 б |
| 278 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 18 |
| 279 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Фурманова, д. 8а |
| 280 | Воронежская обл., г. Россошь, пер. Школьный, д. 1 |
| 281 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 99а |
| 282 | Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 136 |
| 283 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 167 |
| 284 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. К.Либкнехта, д. 17 |
| 285 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. К.Либкнехта, д. 23а |
| 286 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Кирпичная, д.2 |
| 287 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 163 |
| 288 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 165 |
| 289 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 21 |
| 290 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 95 |
| 291 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д.50 |
| 292 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Алексеева, д. 35 |

Приложение № 5.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы», благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. 9 Января, д. 13/21 |
| 2 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 11 |
| 3 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 13 |
| 4 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 17 |
| 5 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Простеева, д. 19 |
| 6 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Заводская, д. 27 |
| 7 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 35/1 |
| 8 | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Свердлова, д. 35 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий

городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование территории |
| 1 | г.Россошь, ул. Дзержинского, 66Б | сквер |
| 2 | г. Россошь, ул. Пролетарская (район земельного участка № 110б) | памятник «Воинам погибшим в мирное время» |
| 3 | г. Россошь, ул. Пролетарская | тротуар |
| 4 | г. Россошь, ул. Белинского, 27 | сквер |
| 5 | г. Россошь, ул. Пролетарская, 64а | сквер  |
| 6 | г. Россошь, ул. Алексеева, 25/1 | сквер |
| 7 | г. Россошь, ул. Простеева, 19с | бульвар |
| 8 | г. Россошь, ул. Простеева, 21с | бульвар |
| 9 | г. Россошь, пл. Октябрьская, 217 | защитные лесные насаждения |
| 10 | г. Россошь, ул. Алексеева | тротуар |
| 11 | г. Россошь, ул. Дзержинского | тротуар |
| 12 | г. Россошь, пр-кт Труда | тротуар |
| 13 | г. Россошь, ул. Простеева | тротуар |
| 14 | г. Россошь, ул. Мира | тротуар |
| 15 | г. Россошь, ул. Воровского | тротуар |
| 16 | г. Россошь, ул. Крупской | тротуар |
| 17 | г. Россошь, ул. Алексеева, 25/2 | сквер |
| 18 | г. Россошь, ул. Василевского | тротуар |
| 19 | г. Россошь, пер. Павлова | тротуар |
| 20 | г. Россошь, ул. Толбухина | тротуар |
| 21 | г. Россошь, ул. Л. Толстого, 57/1 | сквер |
| 22 | г. Россошь, пл. Октябрьская, 175в/1 | сквер |
| 23 | г. Россошь, пл. Октябрьская | тротуар |
| 24 | г. Россошь, ул. 9 Января, 15с | бульвар |
| 25 | г. Россошь, ул. Ростовское шоссе, 26/1 | сквер |
| 26 | г. Россошь, пл. Октябрьская, 14е | сквер |
| 27 | г. Россошь, ул. Озерная, 6б | сквер |
| 28 | г. Россошь, ул. Пролетарская, 40л | для рекреационного назначения |
| 29 | г. Россошь, ул. Энтузиастов 1с | сквер |
| 30 | г. Россошь, ул. Энтузиастов, 19с | сквер |
| 31 | г. Россошь, р. Сухая Россошь (от ул. Пролетарская до ул. Красноармейская) | набережная |
| 32 | г. Россошь, р. Сухая Россошь (от ул. Достоевского до ул. Пролетарская) | набережная |
| 33 | г. Россошь, ул. Алексеева, 12а | сквер |
| 34 | г. Россошь, пр-кт Победы, 85с | сквер |
| 35 | г. Россошь, ул. Комсомольская, 7/1 | сквер |
| 36 | г. Россошь, ул. Правды 4в | сквер |
| 37 | г. Россошь, ул. Майора Поликарпова, 2 | парк |
| 38 | г. Россошь, ул. Январская, 123р | рекреационная и культурно-оздоровительная зона |
| 39 | г. Россошь, ул.Январская, 35с | бульвар |
| 40 | г. Россошь, пер. Западный, 6а | озеленение и благоустройство |
| 41 | г. Россошь, пер. Дружбы, 23а | сквер |
| 42 | г. Россошь, ул. Карла Либкнехта | тротуар |
| 43 | г. Россошь, ул. Карла Либкнехта, 9а | сквер |
| 44 | г. Россошь, ул. Маршака, 47/1 | сквер |
| 45 | г. Россошь, ул. Тимирязева, 29/1 | для спортивно-оздоровительной и детской площадки |
| 46 | г. Россошь, 1 проезд ул. Заречной (район земельного участка № 39) | детская площадка |
| 47 | г. Россошь, ул. Свердлова | тротуар |
| 48 | г. Россошь, ул. Льва Толстого | тротуар |
| 49 | г. Россошь, ул. Тимирязева, 29/2 | для многофункциональной универсальной спортивной площадки |
| 50 | г. Россошь, ул. Пролетарская, 138/1 | детская площадка |
| 51 | г. Россошь, ул. Пролетарская, 142/1 | детская площадка |
| 52 | г. Россошь, ул. Ломоносова | тротуар |
| 53 | г. Россошь, ул. Строителей | тротуар |

Приложение № 6.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы», благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование территории |
| 1 | г. Россошь, ул. Дзержинского, 66б | сквер |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу**

**на 2018-2024 годы**

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору объектов для включения в программу, которая направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включающую строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства.

2. Для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы должно быть выполнено следующее условие:

1) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение, оформленное в виде протокола об участии в отборе дворовых территорий многоквартирного дома, либо в виде решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

3. Заинтересованными лицами являются собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

Дворовые территории являются совокупностью территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов:

1)в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет;

2) относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу);

3) со сроком эксплуатации менее 5 лет.

5. Формы участия граждан, организаций в процессе отбора дворовых территорий многоквартирных домов, для включения в муниципальную программу на 2018-2024 годы:

1) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий многоквартирных домов, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям многоквартирных домов пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

2) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории многоквартирного дома;

3) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории многоквартирного дома;

4) консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории многоквартирного дома;

5) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории многоквартирного дома;

6) участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами, с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами;

7) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

8) осуществление контроля собственников помещений в многоквартирных домах над процессом реализации дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

9) осуществление общественного контроля собственников помещений в многоквартирных домах над процессом эксплуатации дворовых территорий многоквартирных домов (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

6. Решение об обращении с предложением по включению в программу дворовой территории многоквартирного дома принимается большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений, проживающих в многоквартирном доме. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подано только одно предложение об участии.

Предложение подается лицом, уполномоченном собственниками многоквартирного дома на подачу предложения в письменной форме в администрацию городского поселения город Россошь, которое регистрируется специалистом и делается отметка на предложении о его получении с указанием даты и времени его получения по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих организаций, товариществ собственников жилья предложение подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами

общих собраний собственников помещений таких домов.

6.1. Предложение должно содержать:

Заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку.

Оригиналы или заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, содержащих в том числе следующую информацию:

1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 года;

2) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома включает:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

3) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия решения заинтересованными лицами об участии в выполнении дополнительного перечня работ);

 Перечень дополнительных работ включает:

- установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории многоквартирного дома;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории многоквартирного дома;

- установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории многоквартирного дома;

- закупку саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами;

- иные виды работ.

4) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;

5) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории многоквартирного дома в результате реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы;

6) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории многоквартирного дома в результате реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы;

7) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель);

8) схему планировочной организации земельного участка, согласованную с сетевыми организациями;

9) дефектную ведомость работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 года, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.

6.2. В случае если за прошедший год произошли изменения, которые могут повлечь за собой увеличение балла, присваиваемого в соответствии с критерием оценки предложения, адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы актуализируется в соответствии с рассмотренными предложениями граждан.

7. Общественная комиссия по рассмотрению и оценки поступивших предложений создается постановлением администрации городского поселения город Россошь и осуществляет проверку документов, комиссионное обследование дворовой территории в течение десяти дней со дня подачи документов, составляет акт обследования с указанием балльной оценки предложений на основе критериев отбора.

8. Комиссия рассматривает поступившие предложения и документы для включения в муниципальную программу дворовых территорий на предмет их соответствия критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.

Срок рассмотрения Комиссией предложений и приложенных к ним документов не может превышать семи календарных дней.

9. Комиссия осуществляет оценку предложений по следующим критериям:

9.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.

9.2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

9.3. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома.Определяется на основании визуального осмотра комиссии.

9.4. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт).Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором проводится отбор дворовых территорий многоквартирных домов.

9.5. Трудовое соучастие собственников помещений.

9.6. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании.

9.7. Осуществление выбора способа управления многоквартирным домом.

9.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству

9.9. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

10. Оценка предложений осуществляется на основе балльной оценки по следующим критериям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование критериев оценки предложения | Балл, присваиваемый в соответствии с критерием оценки предложения |
| **1.** | **Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:** |
|  | а) от 5 до 9 лет (включительно) | 1 |
|  | а) от 10 до 15 лет (включительно) | 3 |
|  | б) от 16 до 25 лет (включительно) | 5 |
|  | в) от 26 до 35 лет (включительно) | 7 |
|  | г) более 35 лет | 9 |
| **2.** | **Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:** |
|  | а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет | 10 |
|  | б) капитальный ремонт произведен в течение от 5 до 10 лет | 8 |
|  | в) капитальный ремонт произведен в течение от 10 до 15 лет | 6 |
|  | г) капитальный ремонт произведен более 15 лет | 4 |
|  | д) капитальный ремонт планируется произвести до 2019 г. (включительно)  | 10 |
| **3.** | **Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома не соответствует установленным требованиям:**  |
|  | а) проезды: |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
|  | б) малые архитектурные формы: |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
|  | в) тротуар: |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
| **4.** | **Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт):** |
|  | 0% задолженности от общей суммы начислений | 6 |
|  | от 1 до 5% | 3 |
|  | от 6 до 10% | 1 |
|  | свыше 10% | 0 |
| **5.** | **Трудовое соучастие собственников:** |
|  | Трудовое соучастие собственников помещений  | 5 |
|  | Отсутствие трудового соучастия собственников помещений | 0 |
| **6.** | **Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству:** |
|  | 0 % | 0 |
|  | от 0,1 % до 1% | 0,5 |
|  | от 2 % до 5% | 3 |
|  | от 6 % до 10% | 5 |
|  | от 11 % до 15% | 10 |
| **7.** | **Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству:** |
|  | 0 % | 0 |
|  | от 0,1 % до 1% | 0,5 |
|  | от 2 % до 10% | 2 |
|  | от 11 % до 20% | 4 |
|  | от 21 % до 30% | 6 |
|  | от 31 % до 40% | 8 |
|  | от 41 % до 50% | 10 |
| **8.** | **Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов:** |
|  | а) от 98,1 до 100% | 10 |
|  | б) от 95,1 до 98% | 8 |
|  | в) от 91,1 до 95% | 6 |
|  | г) от 85,1 до 91% | 3 |
|  | д) от 70,1 до 85% | 1 |
|  | е) от 50% до 70% | 0 |
| **9.** | **Осуществления выбора способа управления многоквартирным домом:** |
|  | а) да | 10 |
|  | б) нет  | 0 |

11. Комиссия в соответствии с критериями оценки предложений осуществляет оценку представленных на рассмотрение предложений.

11.1. Расчет балльной оценки дворовой территории:

11.1.1. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой территории по каждому критерию, указанному в пункте 10.

11.1.2. Приоритет имеет поступившее предложение от дворовой территории с наибольшей итоговой балльной оценкой.

При наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой итоговой балльной оценки приоритет отдается той дворовой территории, по которой документы и предложение представлены в наиболее ранний период.

12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

13. Протокол оценки предложений подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Приложение к Порядку

Главе администрации городского поселения

город Россошь, г. Россошь, пл. Ленина, 4

Кобылкину В.А.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН

 (для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предложение

о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы

Настоящее предложение направлено от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество представителя

Согласно решению общего собрания многоквартирного дома (копия протокола от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_ прилагается), расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Собственники многоквартирного дома приняли решение об участии в муниципальной программе на 2018-2024 годы по следующим видам работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Предложение по благоустройству | Обоснование  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложения:

1. Оригинал (копии) протокола(ов) общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.

2. Схема планировочной организации земельного участка, согласованная с сетевыми организациями.

3. Дефектная ведомость работ по благоустройству дворовой территории.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

* 1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу на 2018-2024 годы (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору объектов, определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы.
	2. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе скверы, парки, бульвары, пляжи).
	3. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
	4. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы подается в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
	5. Формы участия граждан, организаций в процессе отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу на 2018-2024 годы:

1) совместное определение целей и задач по развитию общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории. К функциональным зонам общественных территорий по смыслу настоящего Порядка относятся части общественных территорий, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) для которой предназначена данная часть территории. Выделяются следующие функции общественных территорий:

а) общественная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к общественным учреждениям - объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, административным объектам, различным учреждениям обслуживания);

б) коммерческая функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и иным объектам коммерческой недвижимости);

в) транспортная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к объектам общественного транспорта, объектам парковки и хранения автомобилей, а также транзитных пешеходных потоков);

г) рекреационная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к досугово-развлекательным объектам (парки, скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы, пляжи и другие);

д) событийная функция (организация пешеходных потоков в периоды массового скопления людей: во время праздников, народных гуляний, митингов, спортивных мероприятий и др.). В качестве особого случая событийной функции выделяется мемориальная (ритуальная) функция, предусматривающая массовые собрания людей перед важными мемориальными объектами (памятник, храм и др.);

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов общественных территорий;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования общественных территорий;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения общественных территорий;

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования общественных территорий;

7) участие в разработке проекта благоустройства общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

8) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

* 1. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 года должно отвечать следующим критериям, соответствие которым повышает привлекательность территории как места для создания общественного пространства.
		1. Востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей. Степень востребованности объекта у населения может выявляться различными методами, среди которых подсчет посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализ больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочие), опросы общественного мнения, моделирование транспортных потоков, агрегирование косвенных показателей интенсивности перемещений. Функциональное назначение выбранных для благоустройства зон может быть различным - транзитный маршрут, парк, улица с торговыми объектами и другие. При этом возможно изменение функционально-планировочной и объемно-пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения.
		2. Ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития городского поселения город Россошь. Так, для планируемого развития туризма это будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям. Для оказания услуги образования - территории, прилегающие к учебным заведениям.
		3. Возможность использовать свойственные только городскому поселению город Россошь черты (например, специфическую планировку городского пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов).
		4. Существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического наследия, объектов социальной или транспортной инфраструктуры).
		5. Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует (например, молодые мамы с колясками, подростки, учащиеся иные группы людей, сегментированные по возрастным или социальным признакам).
		6. Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории.
		7. Возможность использования благоустраиваемой территории в качестве общественного центра для района, находящегося за пределами городского центра.
		8. Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание благоустройства.
		9. Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. Созданная в результате реализации долгосрочной программы сеть общественных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий наиболее посещаемые места города.
	2. Заявитель при подаче предложения вправе указать:
		1. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 года с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;
		2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
		3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
		4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
		5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

8. Заявитель при подаче предложения вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

9. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в письменной форме в администрацию городского поселения город Россошь, которое регистрируется специалистом и делается отметка о его получении с указанием даты получения.

На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время его представления. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.

10. Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации городского поселения город Россошь, осуществляющая рассмотрение и оценку поступивших предложений на предмет их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям.

Срок рассмотрения Комиссией предложений и приложенных к ним документов не может превышать семи рабочих дней.

11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

12. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Приложение к Порядку

Главе администрации городского поселения

город Россошь, г. Россошь, пл. Ленина, 4

Кобылкину В.А.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН

(для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предложение**

**о включении общественной территории в муниципальную программу**

**на 2018-2024 годы**

**I. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. |  |
| Цель и задачи проекта |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

**II. Описание проекта (не более 3 страниц)**

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

1. Цели и задачи проекта.
2. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

1. Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

количественные показатели.

1. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

**III. Наличие критериев, соответствие которым повышает привлекательность территории как места для создания общественного пространства (с разъяснением):**

* + 1. Востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития городского поселения город Россошь. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Возможность использовать свойственные только городскому поселению город Россошь черты. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Возможность использования благоустраиваемой территории в качестве общественного центра для района, находящегося за пределами городского центра. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание благоустройства. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

 Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Положение о порядке и формах финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь**

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь представляет комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

2. Лица, заинтересованные в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, имеют право:

- участвовать в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по их благоустройству на безвозмездной основе в форме трудового участия;

- осуществлять финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству;

- осуществлять финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15%.

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

5. Трудовое участие может быть выражено в трудовой (не денежной) форме. В частности, это может быть:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников;

4) в месячниках (субботниках) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

 5) в проведении конкурсов по благоустройству, содержанию и озеленению на лучшую дворовую территорию многоквартирного дома, лучшее частное домовладение, улицу и т.п.

6. Для проведения конкурса по благоустройству администрацией городского поселения город Россошь принимается постановление, которым объявляется конкурс (например, на лучшую дворовую территорию, частное домовладение, подъезд, улицу и т.п.), утверждается положение о конкурсе, состав комиссии по подведению итогов конкурса, а также возлагается контроль за исполнением постановления на конкретное должностное лицо администрации городского поселения город Россошь. В положении о конкурсе определяются цели и задачи конкурса, номинации, критерии оценки, а также порядок проведения конкурса и подведение итогов.

7. Для проведения месячников (субботников) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома также принимается постановление администрации городского поселения город Россошь, в котором устанавливаются сроки проведения месячника (субботника) санитарной очистки, благоустройства и озеленения, поручается конкретным должностным лицам проинформировать население о проведении месячника (субботника) через средства массовой информации, а также устанавливается лицо, осуществляющее контроль за исполнением данного постановления.

 Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Заинтересованными лицами являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией городского поселения город Россошь и включает следующие этапы:

3.1. Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с заинтересованными лицами.

3.2. Подготовка дизайн-проекта - принципиальных архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории.

3.3. Направление дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

3.4. Согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц.

4. Дизайн-проект подготавливается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов по заявкам, одобренным общественной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде состоит из следующих частей:

- схема благоустройства дворовой территории многоквартирного дома на топографической съемке;

- пояснительная записка, содержащая текстовое описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального и (или) дополнительного перечней видов работ;

- визуализация элементов благоустройства, содержащая визуальное описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального и (или) дополнительного перечней видов работ;

- описание видов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Россошь, утвержденных решением Совета народных депутатов городского поселения город Россошь от 27.11.2014 г. № 231. При этом показатели, установленные указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных.

7. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в администрацию городского поселения город Россошь в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

 8. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

9. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, администрация городского поселения город Россошь передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

10. Администрация городского поселения город Россошь с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

11. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

12. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии, на основании которого глава администрации городского поселения город Россошь выносит соответствующее постановление.

 Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

 1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – дизайн-проект парка), а также контроль за реализацией дизайн-проектов.Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о дизайн-проектах, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к дизайн-проектам. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

2. Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь в сети «Интернет».

2.1. Заинтересованные лица могут оставить свое мнение, нажав на баннер «Обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года», расположенный на главной странице на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

 3. Администрация городского поселения город Россошь, размещает в сети «Интернет» и публикует в газете «Вечерняя Россошь»:

1) порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года;

2) дизайн-проект, содержащий принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории;

3) перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года.

4. Предложение о дизайн-проектеобщественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года, подается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Дизайн-проекты общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, публикуются не позднее, чем за 14 дней до проведения общественных обсуждений.

5. Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, должна составлять не менее 30 календарных дней.

6. При направлении замечаний и предложений к дизайн-проекту общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года, участники общественного обсуждения указывают:граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные;юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные.

Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. Не рассматриваются также замечания и предложения:

1) экстремистской направленности;

2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

3) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения дизайн-проектаобщественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года.

 7. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, не является препятствием для его утверждения.

Итоги общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

 8. На внеочередном заседании Градостроительный Совет при администрации городского поселения город Россошь в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

- рассматривает поступившие замечания и предложения к дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года;

- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года;

- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета;

- в случае необходимости направляет дизайн-проекты общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, на доработку.

 9. Общественное обсуждение, комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц и контроль за реализацией дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года может осуществляться общественной комиссией.

 Персональный состав и организация деятельности общественной комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения город Россошь и состоит из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц.

Приложение к Порядку

Главе администрации городского поселения

город Россошь, г. Россошь, пл. Ленина, 4

Кобылкину В.А.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридического лица)

**Предложение**

**о дизайн-проекте общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Ф.И.О., наименование должности)

🞏 Предлагаю(ем) оставить без изменений предложенный дизайн-проект общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года, расположенной по адресу: Воронежская область, город Россошь, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 Предлагаю внести следующие изменения в предложенный дизайн-проект общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года, расположенной по адресу: Воронежская область, город Россошь, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

 Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,**

 **направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения город Россошь**

Настоящий Порядок определяет условия формирования, учета и контроля за использованием средств, предназначенных для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Россошь.

1. **Термины и определения**

1.1. Заинтересованное лицо – это юридическое или физическое лицо, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах или иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, и имеющее намерение принять непосредственное участие в процессе благоустройства определенной территории.

1.2. Заказчик работ – юридическое или физическое лицо, которое организует процесс благоустройства и осуществляет управление им. Заказчиком может быть муниципальное предприятие, управляющая организация, ТСЖ, совет дома или отдельное лицо, назначенное или выбранное в установленном порядке.

1.3. Исполнитель работ – подрядная организация, определенная заказчиком для выполнения работ.

1.4. Кредитная организация – организация, имеющая лицензию на проведение банковских операций.

1.5. Финансовое участие – доля заинтересованных лиц в финансировании стоимости минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Воронежской области принято решение о таком участии;

1.6. Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации и направленная на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Воронежской области принято решение о таком участии.

1. **Порядок накопления, учета и использования денежных средств**

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение оформляется соответствующим протоколом.

2.2. Заказчик работ для накопления и учета денежных средств, открывает расчетный счет в кредитной организации, на каждый обслуживаемый многоквартирный дом, для ведения внесистемного учета по накоплению средств и их последующего списания.

2.3. Средства, поступившие от различных заинтересованных лиц, разносятся по лицевым счетам соответствующих многоквартирных домов.

2.4. Заказчик работ обеспечивает мониторинг за поступлением и расходованием средств.

2.5. Заказчик работ информирует заинтересованных лиц о накопленных и израсходованных средствах.

2.6. Заказчик работ ежемесячно направляет информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

2.7. Заказчик работ заключает договор на проведение работ по благоустройству с подрядной организацией, на основании конкурсной процедуры.

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора на выполнение работ.

2.9. Заказчик работ осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ с заинтересованными лицами.

2.10. Средства, предназначенные для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не могут быть использованы на другие цели.

1. **Анализ за соблюдением условий порядка**

3.1. Сбор и анализ информации о расходовании аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Муниципальным казенным учреждением городского поселения город Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с бюджетным законодательством.

**4. Общие положения**

4.1. Заказчик работ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения полного объема работ или его части в случае не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. В случае, когда заинтересованное лицо выступает в роли инициатора и единственного заказчика, то само определяет порядок аккумулирования денежных средств и механизм расчетов с подрядчиком.

 Приложение № 13

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов  |
| 1.2 | Освещение дворовых территорий |
| 1.3 | Установка скамеек |
| 6 | Скамья со спинкой«Европа 1,5»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  длина скамейки - ,598м;(2.098м) ширина – 580 мм; высота - 830 мм. |

 |
| 2 | Скамья со спинкой«Французская лоза с подлокотником»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | длина скамейки – 1,620 м(2120м);ширина - 700 мм;высота - 840 мм. |

 |
| 3 | Скамья со спинкой «Римская со спинкой»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | длина скамейки – 1,5 м (2,0м);ширина - 720 мм;высота - 850 мм. |

 |
| 4 | Скамья со спинкой  «Парк 25»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | длина скамейки – 1,560 м (2,060м);ширина - 890 мм;Высота - 920 мм. |

 |
| 5 | Скамья со спинкой «Камелия, 1.5м»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | длина скамейки – 1,560 м (2060);ширина - 860 мм;высота - 900 мм. |

 |
| 1 | Скамья со спинкой «Эвольвента антивандальная»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | длина скамейки - 2,060 м;ширина - 825 мм;высота - 840 мм. |

 |
| 1.4 | Установка урн для мусора |
| урна333_enl | Урна металлическая «Кованная»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | высота - 750мм;ширина - 400мм;объем: 27 л. |

 |
| Новый рисунок | Урна металлическая «Парковая»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | высота - 670мм;ширина - 445мм;объем: 34 л. |

 |
| Новый рисунок | Урна металлическая «Лотос»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | высота - 605мм;ширина - 445мм;объем: 25 л. |

 |
| Новый рисунок | Урна металлическая «Волна»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | высота - 480мм;ширина - 380мм;объем: 25 л. |

 |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

2.1. Установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории многоквартирных домов.

2.2. Устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории многоквартирных домов.

2.3. Установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории многоквартирных домов.

2.4. Закупку саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами.

2.5. Иные виды работ».

 Приложение № 14

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Россошь на 2018-2024 годы»

**Перечень работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Устройство сети велодорожек.
2. Реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения.
3. Установка уличных светильников и (или) их реконструкция.
4. Ремонт или замена ограждения.
5. Установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов.
6. Обеспечение освещения территории.