****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД – РОССОШЬ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28 июля . 2023 г. № \_\_845 .

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Россошь от 09.11.2021г. № 1000 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов городского поселения – город Россошь от 22.06.2023 года № 169 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Россошь от 22.12.2022 г. №143 «О бюджете городского поселения – город Россошь на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»", от 24.09.2021 года №844 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019г. №1460 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь", а так же в целях актуализации бюджетных ассигнований муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации городского поселения – город Россошь от 09.11.2021г. № 1000 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь» (в ред. от 25.02.2022 г. №176, от 23.05.2022 г. №544, от 19.10.2022г. №1143, от 27.02.2023г. №206) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2022 | 108 393,5 | 16 528,7 | 79 286,1 | 12 578,7 | 0,0 |
| 2023 | 142 762,9 | 134 782,5 | 2 750,7 | 5 229,7 | 0,0 |
| 2024 | 47 323,3 | 42 202,2 | 862,1 | 4 259,0 | 0,0 |
| 2025 | 93 800,0 | 0,0 | 90 000,0 | 3 800,0 | 0,0 |
| 2026 | 5 841,5 | 0,0 | 0,0 | 5 841,5 | 0,0 |
| 2027 | 5 841,5 | 0,0 | 0,0 | 5 841,5 | 0,0 |

Программа предполагает выполнение мероприятий на сумму 403 962,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 193 513,4 тыс. руб., областной бюджет 172 898,9 тыс. руб., местный бюджет 37 550,4 тыс. руб.: |

заменить на строки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)  | Программа предполагает выполнение мероприятий на сумму 412 635,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 193 513,4 тыс. руб., областной бюджет 182 705,7 тыс. руб., местный бюджет 36 416,4 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2022 | 108 393,5 | 16 528,7 | 79 286,1 | 12 578,7 | 0,0 |
| 2023 | 151 435,7 | 134 782,5 | 12 557,5 | 4 095,7 | 0,0 |
| 2024 | 47 323,3 | 42 202,2 | 862,1 | 4 259,0 | 0,0 |
| 2025 | 93 800,0 | 0,0 | 90 000,0 | 3 800,0 | 0,0 |
| 2026 | 5 841,5 | 0,0 | 0,0 | 5 841,5 | 0,0 |
| 2027 | 5 841,5 | 0,0 | 0,0 | 5 841,5 | 0,0 |

 |

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении – город Россошь» муниципальной программы строки:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения».Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения».Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения».Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения».Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения».Основное мероприятие 1.6. «Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения».Основное мероприятие 1.7. «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду, в 2022 году». |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности эксплуатируемых коммунальных объектов на территории городского поселения – город Россошь. |
| Задачи подпрограммы | 1.Приведение существующих объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, посредством проведения ремонта и реконструкции.2. Повышение качества питьевой воды для населения городского поселения – город Россошь. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения.2.Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения.3.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. 4.Протяженность отремонтированных сетей водоотведения.5.Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения.6. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь».7. Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.8. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Подпрограмма предполагает выполнение мероприятий на сумму 328 804,8 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 176 984,7 тыс. руб., областной бюджет 131 270,0 тыс. руб., местный бюджет 20 550,1 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2022 | 42 888,6 | 0,0 | 37 657,2 | 5 231,4 | 0,0 |
| 2023 | 141 382,9 | 134 782,5 | 2 750,7 | 3 849,7 | 0,0 |
| 2024 | 45 933,3 | 42 202,2 | 862,1 | 2 869,0 | 0,0 |
| 2025 | 92 400,0 | 0,0 | 90 000,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| 2026 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |
| 2027 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |

 |

заменить на строки:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения».Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения».Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения».Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения».Основное мероприятие 1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения».Основное мероприятие 1.6 «Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения».Основное мероприятие 1.7 «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду».Основное мероприятие 1.8 «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов». |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности эксплуатируемых коммунальных объектов на территории городского поселения – город Россошь.Повышение уровня экологической культуры у населения городского поселения – город Россошь. |
| Задачи подпрограммы | 1.Приведение существующих объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, посредством проведения ремонта и реконструкции.2. Повышение качества питьевой воды для населения городского поселения – город Россошь.3. Осуществление экологического просвещения, воспитания, формирование культуры населения города о раздельном накоплении твердых коммунальных отходов. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения.2.Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения.3.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. 4.Протяженность отремонтированных сетей водоотведения.5.Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения.6. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь».7. Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.8. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.9. Количество населения, вовлеченного в очные мероприятия по популяризации раздельного накопления ТКО.10. Количество населения, охваченного наружной рекламой раздельного накопления ТКО.11. Количество контактов населения (включая аудиторию, СМИ, социальные сети) с информационными материалами по раздельному накоплению ТКО.12. Доля населения, проинформированного о раздельном накоплении ТКО, в общем количестве населения, проживающего на территории городского поселения – город Россошь. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Подпрограмма предполагает выполнение мероприятий на сумму 337 737,4 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 176 984,7 тыс. руб., областной бюджет 141 076,8 тыс. руб., местный бюджет 19 675,9 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2022 | 42 888,6 | 0,0 | 37 657,2 | 5 231,4 | 0,0 |
| 2023 | 150 315,5 | 134 782,5 | 12 557,5 | 2 975,5 | 0,0 |
| 2024 | 45 933,3 | 42 202,2 | 862,1 | 2 869,0 | 0,0 |
| 2025 | 92 400,0 | 0,0 | 90 000,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| 2026 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |
| 2027 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |

 |

1.4. В паспорте Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения – город Россошь» муниципальной программы строки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Подпрограмма предполагает выполнение мероприятий на сумму 75 157,9 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 16 528,7 тыс. руб., областной бюджет 41 628,9 тыс. руб., местный бюджет 17 000,3 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2022 | 65 504,9 | 16 528,7 | 41 628,9 | 7 347,3 | 0,0 |
| 2023 | 1 380,0 | 0,0 | 0,0 | 1 380,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 390,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2026 | 2 741,5 | 0,0 | 0,0 | 2 741,5 | 0,0 |
| 2027 | 2 741,5 | 0,0 | 0,0 | 2 741,5 | 0,0 |

 |

заменить на строки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Подпрограмма предполагает выполнение мероприятий на сумму 74 898,1 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 16 528,7 тыс. руб., областной бюджет 41 628,9 тыс. руб., местный бюджет 16 740,5 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2022 | 65 504,9 | 16 528,7 | 41 628,9 | 7 347,3 | 0,0 |
| 2023 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 0,0 |
| 2024 | 1 390,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2026 | 2 741,5 | 0,0 | 0,0 | 2 741,5 | 0,0 |
| 2027 | 2 741,5 | 0,0 | 0,0 | 2 741,5 | 0,0 |

 |

2. Приложение №1, №2, №3, №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Россошь в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

городского поселения – город Россошь А.А. Губарьков

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения – город Россошь

от \_\_\_28 июля\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_845\_\_\_

« Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения –

город Россошь»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения – город Россошь

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь» и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | [Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы](#RANGE!P782)  |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь» |
| 1 | Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей требующих ремонта. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении – город Россошь» |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения» |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения. |  | м | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 |
| 1.1.2 | Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения. |  | м | 2 724 | 2 724 | 2 724 | 2 724 | 2 724 | 2 724 |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения» |
| 1.2.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. |  | м | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения» |
| 1.3.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. |  | м | 704 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 |
| Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения» |
| 1.4.1 | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения. |  | м | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 |
| Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» |
| 1.5.1 | Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь». |  | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. «Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения» |
| 1.6.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7. «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду, в 2022 году» |
| 1.7.1 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов |  | м | 14 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |
| 1.8.1 | Количество населения, вовлеченного в очные мероприятия по популяризации раздельного накопления ТКО. |  | чел. | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1.1 | Количество населения, охваченного наружной рекламой раздельного накопления ТКО. |  | чел. | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1.2 | Количество контактов населения (включая аудиторию, СМИ, социальные сети) с информационными материалами по раздельному накоплению ТКО. |  | чел. | 0 | 79 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1.3 | Доля населения, проинформированного о раздельном накоплении ТКО, в общем количестве населения, проживающего на территории городского поселения – город Россошь. |  | %  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения – город Россошь» |
| Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года» |
| 2.1.1 | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года» |
| 2.2.1 | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 2.3.1 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. |  | кв.м. | 302,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| 2.4.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. |  | кв.м. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Основное мероприятие 2.5 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |
| 2.5.1 | Количество приобретенной коммунальной специализированной техники. |  | ед. | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения – город Россошь» |
| 2.6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении – город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве. |  | % | 29 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Основное мероприятие 2.7 «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |
| 2.7.1 | Количество комплексно оборудованных мест накопления (контейнерных площадок) с установкой контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года» |
| 2.8.1 | Количество расселенных жителей в рамках реализации программы переселение граждан из аварийного жилого фонда признанного таковым после 01.01.2012 года |  | чел. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения –

город Россошь»

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы городского поселения – город Россошь

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | [Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%9C%D0%9F.xlsx#RANGE!P942)  | Ед. измерения |  [Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%9C%D0%9F.xlsx#RANGE!P943)  | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь» |
| 1 | Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей требующих ремонта. | % | Показатель «Доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей, требующих ремонта» рассчитывается по формуле:Дс = Сотч/ С \*100%где:Дс – доля отремонтированных сетей за отчетный период, в общей протяженности сетей, требующих ремонта., %.Сотч – протяженность отремонтированных сетей за отчетный период, км.С – общая протяженность сетей, требующих ремонта, км.Источник информации: органы местного самоуправления.Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей муниципального образования с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг. | % | Показатель «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг» рассчитывается по формуле:У= О1/ О \* 100%где:У – уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных жилищно-коммунальных услуг, %.О1 – количество поступивших обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году, шт.О – количество поступивших обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в предшествующем году, шт.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3 | Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке. | % | Показатель «Доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке» рассчитывается по формуле:ДМКД= Жф1 /Жф\*100%где:ДМКД  – доля расселенной площади аварийного многоквартирного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке, %Жф1 – расселенная площадь аварийного многоквартирного жилищного фонда, кв.м.Жф – общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке, кв.м. Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 4 | Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году. | % | Показатель «Доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году» рассчитывается по формуле:Д= Жм /Жп\*100%где:Дs – доля отремонтированного муниципального жилья по отношению к запланированному в отчетном году, %.Жм – отремонтированное муниципальное жилье, кв.Жп  – муниципальное жилье, запланированное в отчетном году, кв.Источник информации: органы местного самоуправления.Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей муниципального образования с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении – город Россошь» |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения» |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей теплоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1.2 | Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей горячего водоснабжения»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей горячего водоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения» |
| 1.2.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей водоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения» |
| 1.3.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. | м | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей водоотведения»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей водоотведения по данным ресурсоснабжающих организаций.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.4 «Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения» |
| 1.4.1 | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения. | м | Показатель «Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей газоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» |
| 1.5.1 | Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь». | шт. | Показатель «Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь»Разъяснения по показателю: Принимается фактическое значение построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения в г. Россошь. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.6. «Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения» |
| 1.6.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения | шт. | Показатель «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения»Разъяснения по показателю: Принимается фактическое значение разработанной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.7. «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду» |
| 1.7.1 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов | м. | Показатель «Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании фактических значений реконструированных сетей теплоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 1.8 «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |
| 1.8.1 | Количество населения, вовлеченного в очные мероприятия по популяризации раздельного накопления ТКО. | чел. | Показатель «Количество населения, вовлеченного в очные мероприятия по популяризации раздельного накопления ТКО».Разъяснения по показателю: Принимается фактическое значение вовлеченного населения в очные мероприятия по популяризации раздельного накопления ТКО.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.8.1.1 | Количество населения, охваченного наружной рекламой раздельного накопления ТКО. | чел. | Показатель «Количество населения, охваченного наружной рекламой раздельного накопления ТКО».Разъяснения по показателю: Принимается фактическое значение охваченного населения наружной рекламой раздельного накопления ТКО.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.8.1.2 | Количество контактов населения (включая аудиторию, СМИ, социальные сети) с информационными материалами по раздельному накоплению ТКО. | чел. | Показатель «Количество контактов населения (включая аудиторию, СМИ, социальные сети) с информационными материалами по раздельному накоплению ТКО».Разъяснения по показателю: Принимается фактическое значение контактов населения с информационным материалом по раздельному накоплению ТКО.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.8.1.3 | Доля населения, проинформированного о раздельном накоплении ТКО, в общем количестве населения, проживающего на территории городского поселения – город Россошь. | % | Показатель «Доля населения, проинформированного о раздельном накоплении ТКО, в общем количестве населения, проживающего на территории городского поселения – город Россошь» рассчитывается по формуле:Дн = Пнас / Ч нас\*100%Дн – Доля населения, проинформированного о раздельном накоплении ТКО, в общем количестве населения, проживающего на территории городского поселения – город Россошь, %Пнас – проинформировано населения всего, чел.Чнас. – общая численность населения, проживающего в г.п.г. Россошь, чел.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения – город Россошь» |
| Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года» |
| 2.1.1 | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года. | кв.м. | Показатель «Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым до 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01.01.2017 года»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически расселенной площади аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 года (по факту расселения).Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года» |
| 2.2.1 | Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года. | кв.м. | Показатель «Доля площади расселенного аварийного жилья признанного таковым после 01.01.2017 года, к общей площади аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2017 года»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически расселенной площади аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2017 года (по факту расселения).Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.3 «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 2.3.1 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. | кв.м. | Показатель «Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда» рассчитывается по формуле:Sразн = Sпред  - Sрасселгде:Sразн  - разница в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, кв.м.Sразн – площадь, предоставляемая населению, взамен расселяемой, кв.м.Sрассел - расселяемая площадь жилого помещения, кв.м.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| 2.4.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. | ед. | Показатель «Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически отремонтированным многоквартирным квартирам по видам работ (по факту проведения ремонта).Источник информации: органы местного самоуправления.Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей городского поселения – город Россошь, с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.5 «Приобретение коммунальной специализированной техники» |
| 2.5.1 | Количество приобретенной коммунальной специализированной техники. | ед. | Показатель «Количество приобретенной коммунальной специальной техники»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по факту приобретенной коммунальной специализированной техники.Плановые значения показателей устанавливаются исходя из возможностей городского поселения – город Россошь, с учетом положительной динамики по отношению к прошлому году.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство дворовых территорий городского поселения – город Россошь» |
| 2.6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении – город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве. | % | Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении – город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве» рассчитывается как:Д = Дтблаг /Добщ \*100%где:Д - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении – город Россошь от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, %.Дтблаг - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении – город Россошь, ед.Добщ - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, ед.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.7 «Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |
| 2.7.1 | Количество комплексно оборудованных мест накопления (контейнерных площадок) с установкой контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | Показатель «Количество комплексно оборудованных мест накопления (контейнерных площадок) с установкой контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически оборудованным местам накопления (контейнерных площадок) в г. Россошь.Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года» |
| 2.8.1 | Количество расселенных жителей в рамках реализации программы переселение граждан из аварийного жилого фонда признанного таковым после 01.01.2012 года | кв.м. | Показатель «Количество расселенных жителей в рамках реализации программы переселение граждан из аварийного жилого фонда признанного таковым после 01.01.2012 года»Разъяснения по показателю: Показатель заполняется по фактически расселенным жителям из аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 года (по факту расселения).Источник информации: органы местного самоуправления. | 25 марта года, следующего за отчетным | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения

город Россошь»

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

 городского поселения – город Россошь «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь» |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении – город Россошь» |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей теплоснабжения | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Выполненный ремонт и реконструкция систем теплоснабжения |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей водоснабжения | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Выполненный ремонт и реконструкция систем водоснабжения |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей водоотведения | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Выполненный ремонт и реконструкция систем водоотведения |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание изношенных сетей газоснабжения | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Текущий ремонт и сетей газоснабжения |
| Основное мероприятие 1.5 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь |
| Основное мероприятие 1.6  | Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Проектно-сметная документация по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения |
| Основное мероприятие 1.7 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду | 2022-2027 годы | Администрация г.п.г. Россошь | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Мероприятия по формированию экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Формирование высокой экологической культуры населения на основе комплексной и непрерывной системы экологического образования, воспитания и просвещения |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения – город Россошь» |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда посредством переселения граждан |
| Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях, в целях предоставления жилых помещений при переселении граждан из аварийного фонда. |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Текущий ремонт квартир для предоставления льготным категориям граждан. | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Приведение в надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов, с улучшением его технического состояния для предоставления льготным категориям граждан. |
| Взносы за капитальный ремонт собственника многоквартирных жилых домов. |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение коммунальной специализированной техники | Приобретение коммунальной специализированной техники | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Расширение автопарка коммунальной специализированной техники, путем приобретения дополнительных единиц техники. |
| Основное мероприятие 2.6 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения – город Россошь | Создание условий для благоустройства дворовых территорий городского поселения – город Россошь | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Улучшение внешнего облика благоустроенных территорий городского поселения – город Россошь. |
| Основное мероприятие 2.7  | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Комплексное оборудование мест накопления (контейнерных площадок) с установкой контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в г. Россошь | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Формирование высокой экологической культуры населения на основе комплексной и непрерывной системы экологического образования, воспитания и просвещения |
| Основное мероприятие 2.8 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | 2022-2027 годы | МКУ г.п.г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения городского поселения –

город Россошь»

Расходы бюджета городского поселения – город Россошь на реализацию муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского поселения – город Россошь (далее – ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. |
| В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| Первый год реализации (2022 год), всего | Второй год реализации (2023 год) всего: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района) | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района | в том числе по источникам: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| (третий год реализации) | (четвертый год реализации) | (пятый год реализации) | (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения – город Россошь | Всего | 412 635,5 | 108 393,5 | 151 435,7 | 134 782,5 | 12 557,5 | 4 095,7 | 47 323,3 | 93 800,0 | 5 841,5 | 5 841,5 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 412 635,5 | 108 393,5 | 151 435,7 | 134 782,5 | 12 557,5 | 4 095,7 | 47 323,3 | 93 800,0 | 5 841,5 | 5 841,5 |
| ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 337 737,4 | 42 888,6 | 150 315,5 | 134 782,5 | 12 557,5 | 2 975,5 | 45 933,3 | 92 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |
| ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 74 898,1 | 65 504,9 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,0 | 1 400,0 | 2 741,5 | 2 741,5 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в городском поселении –город Россошь | Всего | 337 737,4 | 42 888,6 | 150 315,5 | 134 782,5 | 12 557,5 | 2 975,5 | 45 933,3 | 92 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 337 737,4 | 42 888,6 | 150 315,5 | 134 782,5 | 12 557,5 | 2 975,5 | 45 933,3 | 92 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |
|  в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 337 737,4 | 42 888,6 | 150 315,5 | 134 782,5 | 12 557,5 | 2 975,5 | 45 933,3 | 92 400,0 | 3 100,0 | 3 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем теплоснабжения, горячего водоснабжения | Всего | 9 502,1 | 1 312,0 | 5 590,1 | 0,0 | 4 520,0 | 1 070,1 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 9 502,1 | 1 312,0 | 5 590,1 | 0,0 | 4 520,0 | 1 070,1 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 9 502,1 | 1 312,0 | 5 590,1 | 0,0 | 4 520,0 | 1 070,1 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |
| Мероприятие 1.1.1  | Ремонт сетей теплоснабжения: пл. Октябрьская, ул. Льва Толстого, ул. Маршака | Всего | 3 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 3 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 3 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 912,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 912,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 912,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду МУП г.п.г. Россоши «Химик», в 2023 году | Всего | 5 090,1 | 0,0 | 5 090,1 | 0,0 | 4 520,0 | 570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 5 090,1 | 0,0 | 5 090,1 | 0,0 | 4 520,0 | 570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 5 090,1 | 0,0 | 5 090,1 | 0,0 | 4 520,0 | 570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения | Всего | 95 160,9 | 105,2 | 5 055,7 | 0,0 | 5 000,0 | 55,7 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 95 160,9 | 105,2 | 5 055,7 | 0,0 | 5 000,0 | 55,7 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 95 160,9 | 105,2 | 5 055,7 | 0,0 | 5 000,0 | 55,7 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Актуализация схемы водоснабжения | Всего | 105,2 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 105,2 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 105,2 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоснабжения | Всего | 95 055,7 | 0,0 | 5 055,7 | 0,0 | 5 000,0 | 55,7 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 95 055,7 | 0,0 | 5 055,7 | 0,0 | 5 000,0 | 55,7 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 95 055,7 | 0,0 | 5 055,7 | 0,0 | 5 000,0 | 55,7 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем водоотведения | Всего | 2 428,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 2 428,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 2 428,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Ремонт сетей водоотведения | Всего | 2 428,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 2 428,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 2 428,0 | 1 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт, реконструкция, строительство и обслуживание систем газоснабжения | Всего | 10 752,6 | 1 749,3 | 1 813,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,3 | 1 890,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 10 752,6 | 1 749,3 | 1 813,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,3 | 1 890,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 10 752,6 | 1 749,3 | 1 813,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,3 | 1 890,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Мероприятие 1.4.1 | Техническое обслуживание катодных и проекторных электрозащитных установок | Всего | 900,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 900,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 900,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 1.4.2 | Техническое обслуживание газового оборудования, сетей и сооружений | Всего | 9 852,6 | 1 449,3 | 1 813,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,3 | 1 890,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 9 852,6 | 1 449,3 | 1 813,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,3 | 1 890,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 9 852,6 | 1 449,3 | 1 813,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,3 | 1 890,0 | 1 900,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Всего | 181 076,7 | 0,0 | 137 533,4 | 134 782,5 | 2 750,7 | 0,2 | 43 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 181 076,7 | 0,0 | 137 533,4 | 134 782,5 | 2 750,7 | 0,2 | 43 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 181 076,7 | 0,0 | 137 533,4 | 134 782,5 | 2 750,7 | 0,2 | 43 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1 | Реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в г. Россошь | Всего | 181 076,7 | 0,0 | 137 533,4 | 134 782,5 | 2 750,7 | 0,2 | 43 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 181 076,7 | 0,0 | 137 533,4 | 134 782,5 | 2 750,7 | 0,2 | 43 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 181 076,7 | 0,0 | 137 533,4 | 134 782,5 | 2 750,7 | 0,2 | 43 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения | Всего | 34 400,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 34 400,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 34 400,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения | Всего | 34 400,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 34 400,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 34 400,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду | Всего | 4 094,1 | 4 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 4 094,1 | 4 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 4 094,1 | 4 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему периоду, в 2022 году | Всего | 4 094,1 | 4 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 4 094,1 | 4 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 4 094,1 | 4 094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 286,8 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 286,8 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 286,8 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1 | Мероприятия по формированию экологической культуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 286,8 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 286,8 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:администрация г.п.г. Россошь | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 286,8 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения городского поселения – город Россошь | Всего | 74 898,1 | 65 504,9 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,0 | 1 400,0 | 2 741,5 | 2 741,5 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 74 898,1 | 65 504,9 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,00 | 1 400,0 | 2 741,5 | 2 741,5 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 74 898,1 | 65 504,9 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,00 | 1 400,0 | 2 741,5 | 2 741,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года | Всего | 20 593,3 | 20 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 20 593,3 | 20 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 20 593,3 | 20 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | Всего | 20 593,3 | 20 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 20 593,3 | 20 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 20 593,3 | 20 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда после 01.01.2017 года. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1. | Переселение граждан из помещений фонда, признанных непригодными для проживания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного фонда | Всего | 3 957,0 | 3 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 3 957,0 | 3 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 3 957,0 | 3 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1. | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 3 957,0 | 3 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 3 957,0 | 3 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 3 957,0 | 3 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 11 059,2 | 2 466,0 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,0 | 1 400,0 | 2 341,5 | 2 341,5 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 11 059,2 | 2 466,0 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,0 | 1 400,0 | 2 341,5 | 2 341,5 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 11 059,2 | 2 466,0 | 1 120,2 | 0,0 | 0,0 | 1 120,2 | 1 390,0 | 1 400,0 | 2 341,5 | 2 341,5 |
| Мероприятие 2.4.1 | Текущий ремонт квартир для предоставления льготным категориям граждан | Всего | 5 871,5 | 1 631,3 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 240,2 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 5 871,5 | 1 631,3 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 240,2 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 5 871,5 | 1 631,3 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 240,2 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Мероприятие 2.4.2 | Взносы за капитальный ремонт собственника многоквартирных жилых домов | Всего | 5 187,7 | 834,7 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 841,5 | 841,5 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 5 187,7 | 834,7 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 841,5 | 841,5 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 5 187,7 | 834,7 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 890,0 | 900,0 | 841,5 | 841,5 |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение коммунальной специализированной техники | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1. | Приобретение коммунальной специализированной техники | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения – город Россошь | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| Мероприятие 2.6.1 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения – г. Россошь | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 20 136,2 | 20 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 20 136,2 | 20 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 20 136,2 | 20 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7.1 | Мероприятия по организации раздельного сбора мусора | Всего | 19 717,4 | 19 717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 19 717,4 | 19 717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 19 717,4 | 19 717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7.2 | Мероприятия по организации раздельного сбора мусора | Всего | 418,8 | 418,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 418,8 | 418,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 418,8 | 418,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | Всего | 18 352,4 | 18 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 18 352,4 | 18 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 18 352,4 | 18 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | Всего | 18 352,4 | 18 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:администрация г.п.г. Россошь  | 18 352,4 | 18 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе ответственный исполнитель:МКУ г.п.г. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 18 352,4 | 18 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |