**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование качественных характеристик услуг | Требование заказчика |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по обустройству тротуаров на части центральной улицы по адресу: Воронежская область, город Россошь, ул.Пролетарская |
| 2. | Объем выполняемых работ | Выполнение работ по обустройству тротуаров на 4-х участках улицы Пролетарской:  - от жилого дома по адресу: улица Февральская, 308 до МКД по адресу: улица Пролетарская, 142;  - от жилого дома по адресу: улица Пролетарская, 163 до жилого дома по адресу: улица Пролетарская, 167;  - от МКД по адресу: улица Пролетарская, 169а до пересечения с улицей Фрунзе;  - от жилого дома по адресу: улица Пролетарская, 169 до нежилого здания по адресу: улица Пролетарская, 241.  Устройство подстилающих слоев из песка, устройство покрытий из тротуарной плитки и установка бетонных бортовых камней.  **Объемы выполняемых работ**: согласно локально сметному расчету (Приложение к контракту № 2), ведомости объемов работ (Приложение к контракту № 3), схемы конструкции дорожной одежды, схемы обустройства тротуаров на части центральной улицы по адресу: Воронежская область, город Россошь, ул. Пролетарская, продольного профиля проектируемого участка тротуара по ул. Пролетарская в г. Россошь (от ул. Олега Кошевого до ул. Крупской). |
| 3. | Подробная характеристика выполняемых работ | Общие требования к выполнению работ:  1.Подрядчик обязан своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.  2.Использовать материалы производства Российской Федерации соответствующие нормативам ГОСТ, надлежащего качества, которые должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, документы на материалы должны быть предъявлены Заказчику перед их применением. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшимися. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость работ и отражены в сметном расчете.  3.При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации Воронежской области, а также предписания надзорных органов. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.  4.Обеспечить выполнение работ на Объекте с использованием необходимых материально-технических, трудовых ресурсов и техники. Все работы производятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Вывоз в срок до трех рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3, за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, мусор, временные сооружения и другое имущество.  6.Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной выше.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:  - ответственность за безопасность при производстве работ возлагается на подрядную организацию. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи;  - при производстве работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования",  - при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.  Условия выполнения работ:  1. В полном соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего технического задания.  2. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.  3. Во время производства работ Подрядчиком должны вестись журнал производства работ, журнал техники безопасности на рабочем месте и журнал учета материалов. Подрядчик должен уведомлять Заказчика о проведении скрытых работ.  4. К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, а также лица, имеющие специальное удостоверение по управлению механизмами и грузоподъемными машинами.  5. Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика.  6. Работы выполняются с использованием материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, доставляемых на Объект ежедневно к началу производства работ и вывозимых ежедневно после их завершения.  7. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструментов подрядчика.  8. Вывоз мусора должен производиться Подрядчиком ежедневно по окончании выполнения работ.  При исполнении Контракта, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования.  Подрядчик обязан обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся в зоне выполнения работ, в период их выполнения, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.  Подрядчик несет ответственность за:  -технику безопасности и охрану труда своих работников;  -противопожарную безопасность;  -при проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора;  -не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования.  Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 между Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.  При проведении работ должны оформляться:  - журналы производства работ;  - акты на скрытые работы;  - паспорта качества на материалы;  - паспорт - накладные на тротуарную плитку;  - исполнительные схемы;  - акт ввода;  - гарантийный паспорт.  Технические характеристики машин и механизмов, указанные в объемах работ, служат для определения начальной (максимальной) цены контракта. При производстве работ могут использоваться машины и механизмы с другими техническими характеристиками, позволяющими обеспечить требуемое качество работ.  Материал.  Обеспечение выполнения работ материалами и механизмами осуществляется Подрядчиком, с соблюдением санитарных норм и правил и в соответствии с условиями контракта, техническим заданием и дефектной ведомостью.  Все поставляемые материалы для ремонта должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удовлетворяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль и соответствовать обязательным и рекомендуемым требованиям, установленными соответствующими ГОСТами  Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, установленными Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, перечисленной в данном документе.  Сроки гарантии на качество выполненных работ и материалов на Объекте начинается с момента подписания Сторонами в установленном порядке акта о приемке выполненных работ и составляет не менее 48 **(сорок восемь) месяцев (4 года).**, за исключением преднамеренного повреждения указанных результатов третьими лицами.  При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.  В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии настоящим Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.  Приемка работ: производится представителем Заказчика.  Срок выполнения работ: с 01.04.2021г. до 01.08.2021г. |

Объемы выполняемых работ в соответствии с ведомостями дефектов и намечаемых работ . Технические характеристики машин и механизмов, указанные в объемах работ, служат для определения начальной (максимальной) цены контракта. При производстве работ могут использоваться машины и механизмы с другими техническими характеристиками, позволяющими обеспечить требуемое качество работ.

Все поставляемые материалы для ремонта должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удовлетворяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль и соответствовать обязательным и рекомендуемым требованиям, установленным в ГОСТах.

Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, установленными Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, перечисленной в данном документе.

Гарантия качества распространяется на все составляющие объектов (конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями), составляет 4года после подписания актов приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог и подтверждается выданными Подрядчиком гарантийными паспортами по форме, установленной Распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».