# ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Россошь                                                                                                                                            «__» _________ 2021 г.

Администрация городского поселения город  Россошь  Россошанского муниципального района Воронежской области (Администрация городского поселения город Россошь), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации городского поселения город Россошь Кобылкина Владимира Алексеевича, действующего на  основании Устава городского поселения город Россошь (Свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований номер 001349, регистрационный номер RU365527101, выдано Главным управлением  Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному Федеральному округу 23.11.2005 г.), с одной стороны, и ______________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего (ей) на основании ___________,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола открытого конкурса в электронной форме № _____________ от «____»  _____________ 2021 года заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить, и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работы по обустройству и восстановлению братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а  (далее по тексту – Работы) в соответствии с техническим заданием, нормами действующего законодательства, в сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Контракта и в графике производства работ (Приложение № 3 к Контракту).

Идентификационный код закупки: 213362701375936270100100200014399244

1.2. Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами. При выполнении обязательств по Контракту, Подрядчик руководствуется требованиями нормативно-правовых актов, сметной документацией и иными исходными данными, определяющими объем и содержание Работ, а также условиями Контракта, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. Контракта, собственными силами и/или силами привлечённых субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием и сдать работы в установленном порядке.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

- 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ________________ рублей __ копеек/ или без НДС.

- 2.2.Цена контракта сформирована с учетом всех расходов Подрядчика, необходимых для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, в том числе НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

- 2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с 10.05.2021г. и закончить работы до 01.09.2021г. (включительно)  в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

- 3.3. Подрядчик вправе выполнить Работы по настоящему Контракту досрочно, без нарушения условий сезонности и качества выполнения работ.

3.4. Завершением исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту является подписание Заказчиком акта о приемке выполненных работ, при условии 100% выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (кроме гарантийных обязательств).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Заказчик обязан:

- 4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- 4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

- 4.1.3. Произвести приемку и оплату результата работ, выполненных Подрядчиком, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных Сторонами.

- 4.1.4. Контролировать ведение исполнительной документации, в том числе паспортов и сертификатов на применяемые материалы и изделия.

- 4.1.5. Контролировать технологию производства работ, применение некачественных материалов, брака в работе с выполнением соответствующей записи в общем журнале производства работ.

- 4.1.6. Контролировать выполнение Подрядчиком объемов, сроков выполнения Работ и иных обязательств, влияющих на сроки и качество.

- 4.1.7. Проверять выполнение Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.

- 4.1.8. Проверять полноту соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций и достоверности документирования его результатов.

- 4.1.9. Проверять совместно с Подрядчиком соответствие выполненных работ требованиям сметной документации.

- 4.1.10. Осуществлять проверку по соблюдению последовательности и составу выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, сметной документации.

- 4.1.11. Осуществлять проверку соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям сметной документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

- 4.1.12. Приступить к приемке выполненных работ после получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- 4.1.13. Обеспечивать финансирование выполнения работ, в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных Контрактом.

4.1.14. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

- 4.2. Заказчик имеет право:

- 4.2.1. Беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- 4.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной и исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ.

- 4.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.4. Привлекать специализированные организации для проведения строительного контроля. Представители Заказчика, а также привлеченных организаций, имеют право беспрепятственного доступа при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта, а также давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания в случае обнаружения отступлений от сметной документации, недостатков в качестве работ либо иных нарушений.

- 4.3. Подрядчик обязан:

- 4.3.1. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все Работы в соответствии с градостроительными нормами и иными нормами, техническим заданием, являющимся приложением к настоящему контракту и настоящим Контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в разделе 2 настоящего Контракта.

4.3.2. Разработать график производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и согласовать его с Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента заключения Контракта.

4.3.3. Обеспечить:

- - производство работ в полном соответствии со сметной документацией, графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), нормами, правилами, техническими условиями и регламентами;

- - качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- -своевременное, в установленные Заказчиком сроки, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

- - выполнить необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности (в том числе оградить зону производства Работ типовыми травмобезопасными ограждениями), экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и поддержанию санитарного состояния объекта, в отношении которого проводятся работы (в том числе уборку мусора в период выполнения работ и после их завершения) в соответствии с санитарными правилами и нормами, организовать временное освещение в период выполнения работ при его отсутствии;

- - использовать при проведении работ новых, ранее не использующихся материалов и оборудования в соответствии со сметной документацией, соответствующих государственным стандартам и техническим условиям, отвечающих требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта, товарно-транспортные накладные и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, паспортов, товарно-транспортных накладных и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования;

- - обеспечить сохранность зеленых насаждений на территории, прилегающей к месту выполнения работ. В случае нарушения целостности зеленых насаждений, за свой счет и своими силами восстановить поврежденные элементы озеленения территории, прилегающей к месту выполнения работ;

- - сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся на территории, прилегающей к месту выполнения работ. В случае нарушения целостности объектов, за свой счет и своими силами восстановить поврежденные объекты на территории выполнения работ;

- 4.3.4. Вести исполнительную документацию в составе и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее – приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128), СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории».

- Вести общий журнал работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту), в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

- 4.3.5. Обеспечить за свой счет охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ за весь период выполнения работ.

- 4.3.6. Вместе с результатом выполненных работ передать Заказчику исполнительную документацию и прочие документы.

- 4.3.7. Ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ по настоящему Контракту материалов до полного завершения работ (включая время, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, вывозить строительную технику и оборудование), несет Подрядчик.

- Подрядчик, приобретая материалы, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

- 4.3.8. В 3-дневный срок до подписания форм КС-2 и КС-3вывезти за пределы обустраиваемой территории принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию, на которой выполнялись работы, от строительного мусора.  При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований.

- 4.3.9. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется в 2 (двух) экземплярах соответственно образцу, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и подписывается Сторонами.

- За 2 (два) рабочих дня известить Заказчика о готовности к сдаче скрытых работ.  Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком таких работ. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом как в электронном виде, так и на бумажном носителе в составе общей исполнительной документации, заверенные надлежащим образом Подрядчиком.

- 4.3.10. Согласовывать с Заказчиком приобретаемые материалы и оборудование в рамках исполнения Контракта.

4.3.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.12.	В пределах гарантийного срока за счет собственных средств исправлять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки и дефекты, выявленные при приемке.

4.3.13. Согласовать с заказчиком место выгрузки и складирования материалов, изделий и т.д.

4.3.14. Не использовать во время проведения работ несогласованные материалы и технологии выполнения работ.

4.3.15. Предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение места проведения работ и прилегающей территории отходами и мусором. Складирование мусора осуществлять в специально отведенном месте.

4.3.16. При выполнении Работ, самостоятельно, без привлечения Заказчика, взаимодействовать с заинтересованными ресурсоснабжающими организациями, другими юридическими лицами при решении возникающих вопросов (проблем).

4.3.17. За свой счет и своими силами осуществлять в процессе выполнения работ систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку места выполнения работ от отходов (строительного мусора и прочего), вывезти до дня подписания акта о приемке выполненных работ принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия.

4.3.18. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.3.19. В случае привлечения субподрядчиков должен представить заказчику до начала выполнения работ по Контракту копии гражданско-правовых договоров субподряда на выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

4.3.20. Берет на себя ответственность перед заказчиком за качество работ субподрядных организаций при заключении гражданско-правовых договоров субподряда.

- 4.4. Подрядчик имеет право:

- 4.4.1. Получить оплату за выполненные Работы в порядке, установленном Контрактом.

- 4.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

- 4.4.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. На сумму выполненных работ выписываются счета (счет - фактуры), по которым производится оплата Заказчиком. Аванс не предусмотрен.

5.2. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с доведенным финансированием.

- 5.3. Работы, выполненные с изменением и/или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.5. Источник финансирования Работы – средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета городского поселения город Россошь. КБК 914 0503 58101L2990 244

- 6. ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Гарантия распространяется на качество используемых материалов и качество выполненных работ Подрядчиком и/или привлеченными им по субподряду подрядчиками составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты  подписания заказчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2). В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным нормативным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, установленным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, в отношении которого выполнялись работы, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного уведомления  Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков или дефектов, а также при неявке Подрядчика в установленный уведомлением срок, Заказчик составляет односторонний акт.

Экземпляр одностороннего акта в течение 3 (трех) календарных дней направляется Подрядчику посредством факсимильной или почтовой связи, либо электронной почтой. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения одностороннего акта выполнить работы по устранению недостатков или дефектов.

6.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе 44-ФЗ, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

7.1. После завершения работ и уборки строительного мусора с территории, на которой производились работы, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и необходимости осуществить приемку выполненных работ.

7.2. Подрядчик передает Заказчику (или специализированной организации, осуществляющей строительный контроль в случае, если Заказчик привлек такую организацию) за 2 (два) дня до начала приемки выполненных работ 3 (три) экземпляра исполнительной документации и подготовленные формы КС-2, КС-3.

Исполнительная документация должна содержать следующие документы:

- журналы производства работ;

- акты на скрытые работы;

- паспорта качества на материалы.

7.3. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7.2. Контракта, организует приемку выполненных работ в следующем порядке:

Специализированная организация, осуществляющая строительный контроль, после проверки качества работ и проверки на соответствие условиям Контракта фактическому исполнению видов и объемов работ, указанных Подрядчиком в документах, удостоверяющих приемку (форма КС-3(в трех экземплярах), форма КС-2 (в трех экземплярах), в подтверждение проведенной проверки, в течение 2 рабочих дней визирует и скрепляет печатью соответствующие документы, либо дает мотивированный отказ в письменной форме, который направляет Заказчику и Подрядчику. Формы КС-2, КС-3 подписываются Заказчиком только после визирования специализированной организацией.

7.4. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет (без увеличения цены настоящего Контракта) устранить недостатки, выявленные Заказчиком в установленный Заказчиком срок.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации объекта, в отношении которого проводились работы или выполнены с отклонением от сметы и других приложений к настоящему Контракту и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, при этом оплата работ Подрядчику не производится. Заказчик вправе отказать Подрядчику  в приемке работ и оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, в связи, с чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Контракту, должна в трехдневный срок известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Контракту.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут имущественную ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. Сумма штрафов за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим Контрактом может быть удержана Заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы. Заказчик в установленном порядке на основании платежного поручения перечисляет штраф в доход местного  бюджета с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление штрафа.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. Сторона освобождается от уплаты  неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.9. На Заказчика не возлагаются штрафные и какие-либо иные санкции за задержку оплаты выполненных работ, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением бюджетных средств и (или) не выделением или несвоевременным выделением лимитов бюджетных обязательств.

9.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

9.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

10.1. Подрядчик до заключения контракта обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 970 995 (девятьсот семьдесят тысяч девятьсот девяносто пять рублей) 50 копеек.

Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.2 В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на счет заказчика, участник закупки, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Воронежской области

(Администрация городского поселения город Россошь)

ИНН 3627013759КПП 362701001

Казначейский счет 03232643206471013100

Единый счет 40102810945370000023

БИК  012007084

Наименование банка – ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта, открытый конкурс в электронной форме № _____________ на выполнение работ по обустройству и восстановлению братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а.

10.3. Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданных банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчику о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного данным пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.8. Обеспечение исполнения Контракта считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

11.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств 1 % от начальной максимальной цены Контракта, что составляет  – 194 199 (сто девяносто четыре тысячи сто девяносто девять рублей) 10 копеек.

11.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляются заказчику до подписания акта приемки выполненных работ.

Только после предоставления Подрядчиком надлежащего обеспечения гарантийных обязательств, заказчик подписывает документы о приемке выполненных работ.

11.3. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде банковской гарантии или внесения на счет Заказчика денежных средств.

11.4. В случае предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.. В безотзывную банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

11.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11.1 по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Воронежской области (Администрация городского поселения город Россошь)  ИНН 3627013759 КПП 362701001  Казначейский счет 03232643206471013100

Единый счет 40102810945370000023  БИК  012007084    Наименование банка – ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж.

Назначение платежа: "Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № ________  на выполнение подрядных работ по обустройству и восстановлению братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а.

Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства заказчик обязуется возвратить их подрядчику в полном объеме в срок не превышающий 15 дней по окончании гарантийного срока, который составляет 60 месяцев с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ.

В период гарантийных обязательств Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

11.6. Если Подрядчик нарушает исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней восстановить обеспечение гарантийных обязательств.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2021 года.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующем случае:

1) в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ: при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы;

3) в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ: в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

12.3.	При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4.	В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5.	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.6.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

-в случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному Контрактом сроку становится явно невозможным;

- в случае наличия однократного и (или) более факта нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему контракту).

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования несет Подрядчик до приемки результата работ Заказчиком.

14. ПОРЯДОК  УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

14.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

14.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона должна направить претензию.  В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

14.3. В случае недостижения взаимоприемлемого решения по возникшему между Сторонами спору путем переговоров, он подлежит разрешению в Арбитражном суде Воронежской области в установленном законом порядке.

15 . ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется посредством электронной почты с последующим представлением оригинала на почтовый адрес. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

15.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

15.5.Стороны обязаны уведомить друг друга обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений. Данные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и становятся его неотъемлемыми приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

15.8. Настоящий Контракт заключается в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Дополнительно Стороны оформляют настоящий Контракт в бумажном виде в двух экземплярах по одному экземпляру каждому из сторон, имеющих равную юридическую силу, как и настоящий Контракт, заключенный в электронной форме.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:; Подрядчик:. Администрация городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области Юридический адрес/Почтовый адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина,4. ИНН 3627013759 КПП 362701001 ОГРН 1023601236647 ОКПО 45957480 ОКТМО 20647101 УФК по Воронежской области (Администрация городского поселения город Россошь) Казначейский счет 03231643206471013100 Единый счет 40102810945370000023 БИК 012007084 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК по Воронежской области г. Воронеж тел. 7(47396) 2-17-87, (47396) 5-11-71 e-mail: rossg.ross@govvrn.ru Главы администрации городского поселения город Россошь __________________________В.А. Кобылкин М.П..

Приложение № 1

к Муниципальному Контракту  №__  от "__" ____________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 |  |  | Наименование выполняемых работ |  | Обустройство и восстановление братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Место проведения работ |  | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Исходная документация |  | 1. Положительное заключение № 754 от 22.01.2021г. 2. Эскизный проект «Обустройство и восстановление братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а» |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Срок выполнения работ |  | С 10.05.2021г. до 01 сентября 2021 года. (включительно) |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Требования к гарантийному сроку |  | Гарантийный срок на качество используемых материалов и качество выполненных работ Подрядчиком и/или привлеченными им по субподряду подрядчиками составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания заказчиком акта выполненных работ. |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Подробное описание выполнения работ |  | Место выполняемых работ: Воронежская обл., г.Россошь, ул. Пролетарская, 59а. Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего технического задания, с требованиями проектно-сметной документации. Основные технические характеристики: в соответствии с локальным сметным расчетом «Обустройство и восстановление братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а» и эскизный проект «Обустройство и восстановление братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а». Объем выполняемых работ в соответствии с ведомостью объемов работ «Обустройство и восстановление братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а». Окончательный внешний вид должен соответствовать прилагаемому эскизному проекту «Обустройство и восстановление братской могилы № 277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а». Согласовать с Заказчиком для изготовления и установки скульптуры на Братской могиле №277, расположенной по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 59а: - способ сочленения скульптуры и постамента; - размер площадки постамента, на который устанавливается новая скульптура солдата; - время и порядок демонтажа скульптуры памятника и установка вокруг постамента заградительной ширмы (высота - 9 метров) на время выполнения работ; - время и порядок монтажа скульптуры памятника. Согласовать с Заказчиком маршрут вывоза демонтированной скульптуры памятника. Демонтаж элементов благоустройства (скульптура и тротуарная плитка, бордюрные камни и гранитные плиты) осуществлять щадящим способом, сохраняющим элементы в виде, пригодном для дальнейшего использования. Демонтированные элементы благоустройства (скульптура и тротуарная плитка, бордюрные камни и гранитные плиты) передать по акту приемки- передачи Заказчику для дальнейшего оформления ответственного хранения. Подрядчик обязан установить при въезде на строительную площадку информационный стенд, содержащий наименование заказчика, подрядчика, фамилию лица ответственного за производство работ, номера контактных телефонов. На время проведения работ по обустройству и восстановлению Братской могилы №277 Подрядчик обязан обеспечить защиту от повреждений бюстов, гранитных плит, Вечного Огня и иных элементов благоустройства, расположенных на территории выполнения работ. Подрядчик обязан накрыть бюсты на время проведения работ защитным материалом, согласованным с Заказчиком. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, в том числе СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Обеспечение выполнения работ материалами и механизмами осуществляется Подрядчиком, с соблюдением санитарных норм и правил и в соответствии с условиями Муниципального контракта, техническим заданием и ведомостью объемов работ. Подрядчик обязан обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся в зоне выполнения работ, в период их выполнения, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан не загромождать строительным мусором места общего пользования. Подрядчик несет ответственность за: -технику безопасности и охрану труда своих работников; -противопожарную безопасность; -загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей. При проведении работ обеспечивать сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на территории братской могилы. В случае повреждении данных объектов Подрядчик обязан восстановить их в кратчайшие сроки и за свой счет. Подрядчик обязан обеспечить сохранность зеленых насаждения на территории, прилегающей к месту выполнения работ. В случае нарушения целостности зеленых насаждений, за свой счет и своими силами восстановить поврежденные элементы озеленения территории, прилегающей к месту выполнения работ и находящиеся на территории выполнения работ. Места производства работ должны быть ограждены. Каждое поставляемое изделие должно сопровождаться сертификатом соответствия и техническим паспортом. При проведении работ должны оформляться: - журналы производства работ; - акты на скрытые работы; - паспорта качества на материалы. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий. Все согласования и разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик. Заказчик не предоставляет площади и помещения для размещения (проживания), отдыха персонала Подрядчика. Вывоз мусора должен производиться Подрядчиком ежедневно по окончании выполнения работ. - Поставленное в рамках контракта оборудование, материалы, конструкции, комплектующие, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать техническим условиям, стандартам и нормам действующего законодательства Российской Федерации. Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности, а именно:  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020);  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2);  Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880);  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122);  СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);  СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр);  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр);  СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ –52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с Изменениями N 1, 2);  ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» (утв. и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 03.04.1991 № 13);  ГОСТ 8736-2014 «Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 № 1641-ст);  ГОСТ 26633-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.03.2016 № 165-ст);  ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправкой)";  ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки;  ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;  СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;  СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;  ГОСТ 26092-84 Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры;  ГОСТ Р 54350-2011. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области Юридический адрес/Почтовый адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, пл. Ленина,4. ИНН 3627013759 КПП 362701001 ОГРН 1023601236647 ОКПО 45957480 ОКТМО 20647101 УФК по Воронежской области (Администрация городского поселения город Россошь) Казначейский счет 03231643206471013100 Единый счет 40102810945370000023 БИК 012007084 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК по Воронежской области г. Воронеж тел. 7(47396) 2-17-87, (47396) 5-11-71 e-mail: rossg.ross@govvrn.ru Глава администрации городского поселения город Россошь __________________________В.А. Кобылкин М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |